

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.07.2023 № 142

п. Синегорский

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Синегорского сельского поселения**

**«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2025 годах» за 1 полугодие 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2025 годах» за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

Приложение

к Постановлению Администрации Синегорского сельского поселения

от 25.07.2023 № 142

Отчет об исполнении

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2025 годах»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | |
|  |  |  |  | предусмотрено  муниципальной программой | областной бюджет | мест­ный бюд­жет | факт на 01.07.2023 | областной бюджет | мест­ный бюд­жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве жилья на 2018-2025 годы» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения  Суржикова Т.А. | Обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;  Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2025 годах» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения  Суржикова Т.А. | Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 3 737,4 | 3 456,5 | 280,9 | 240,0 | - | 240,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по приобретению или строительству (в том числе участие в долевом строительстве) жилья, оформление его в муниципальную собственность | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Суржикова Т.А. | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 3 737,4 | 3 456,5 | 280,9 | 240,0 | - | 240,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | | | | | **3 737,4** | **3 456,5** | **280,9** | **240,0** | **-** | **240,0** |

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина