РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2020           №  91

п. Синегорский

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов

Рассмотрев постановление Администрации Ростовской области от 12.04.2011 г.

№ 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов, Администрация Синегорского сельского поселения  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций  энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

- Рекомендовать организациям энергоснабжения, теплоснабжения, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.)  независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:

  - Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;

  - Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.09.2020 года.

- Назначить лицом, ответственным за предоставление информации по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов специалиста первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Рочеву Ольгу Васильевну.

- Постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы   Администрации 	Т.А. Суржикова

Синегорского сельского поселения

Верно:

Зав. сектором по общим и                                                        	С.П. Беседина

земельно-правовым вопросам

Приложение 1

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения

от  01.06.2020 г.  № 91

| Мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов по по Синегорскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТСЖ "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 гг. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс. руб.) | Ответственный | Источник финансирования |  | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало |  | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 1 | Замена ОДПУ эл. энерии | шт | 10 | 70,00 | Голенцова Н. И. | ТСЖ "Горняк" |  | 01.02.2020 |  | 30.04.2020 |  |  |
| 2 | Ревизия, профилактика запорной арматуры системы отопления | шт | 34 | 0,00 | Голенцова Н. И. | ТСЖ "Горняк" |  | 15.05.2020 |  | 15.07.2020 |  |  |
| 3 | замена задвижек системы отопления Юбилейный д. 20 | шт | 2 | 12,00 | Голенцова Н. И. | ТСЖ "Горняк" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 4 | Ревизия и профилактика запорной арматуры водоснабжения | шт | 17 | 0,00 | Голенцова Н. И. | ТСЖ "Горняк" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 5 | Дезинфекция подвалов | шт | 5 | 25,00 | Голенцова Н. И. | ТСЖ "Горняк" |  | 01.07.2020 |  | 31.07.2020 |  |  |
| 6 | Ремонт системы отопления Юбилейный д1 д18 | м | 20 | 30,00 | Голенцова Н. И. | ТСЖ "Горняк" |  | 01.09.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 7 | Ремонт кровли Макарова д 1 Юбилейный д 5,11,15,21 | кв .м | 1000 | 400,00 | Голенцова Н. И. | ТСЖ "Горняк" |  | 01.05.2020 |  | 31.10.2020 |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов мкр. Юбилейный д 4,21 | м | 40 | 20,00 | Голенцова Н. И. | ТСЖ "Горняк" |  | 01.08.2020 |  | 31.08.2020 |  |  |
| 9 | Ремонт отмостки Юбилейный д 1,14 | кв. м. | 10 | 22,00 | Голенцова Н. И. | ТСЖ "Горняк" |  | 01.08.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 10 | Ремонт входных ступеней | шт | 7 | 21,00 | Голенцова Н. И. | ТСЖ "Горняк" |  | 01.05.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 11 | Опрессовка и промывка отопительной системы домов | шт | 17 | 30,00 | Голенцова Н. И. | ТСЖ "Горняк" |  | 01.07.2020 |  | 31.07.2020 |  |  |
| 12 | Подписание акта к зимнему периоду 2020-2021 гг. | - | - | - | Голенцова Н. И. | ТСЖ "Горняк" |  | 01.09.2020 |  | 10.09.2020 |  |  |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  |  |  | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООО УК "Белокалитвинская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 гг. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования |  | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало |  | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВГСЧ,1 | шт | 1 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | Средства статьи "Ремонт и содержание жилья" |  | 01.08.2020 |  | 31.08.2020 |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юбилейный д. 9 | м | 18 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" |  | 01.05.2020 |  | 30.05.2020 |  |  |
| 2 | Юбилейный д. 17 | м | 12 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 01.05.2020 |  | 30.05.2020 |  |  |
| 3 | Макарова д. 5 | м | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" |  | 01.05.2020 |  | 30.05.2020 |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юбилейный д. 10 | м2 | 35 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" |  | 01.04.2020 |  | 30.05.2020 |  |  |
| 2 | Юбилейный д. 9 | м2 | 40 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" |  | 01.04.2020 |  | 30.05.2020 |  |  |
| 3 | Макарова 3 | . м2 | 30 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 01.04.2020 |  | 30.05.2020 |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт козырьков и ступеней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВГСЧ 1 | шт. | 1 |  | ООО"Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 01.05.2020 |  | 01.09.2020 |  |  |
| 2 | Юбилейный 7 | шт. | 1 |  | ООО"Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" |  | 01.05.2020 |  | 01.09.2020 |  |  |
| 3 | Юбилейный 13 | шт. | 2 |  | ООО"Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 01.05.2020 |  | 01.09.2020 |  |  |
| 4 | Юбилейный 12 | шт. | 3 |  | ООО"Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" |  | 01.05.2020 |  | 01.09.2020 |  |  |
| 5 | Макарова 7 | шт. | 1 |  | ООО"Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" |  | 01.05.2020 |  | 01.09.2020 |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Макарова 1 | м | 12 |  | ООО"Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" |  | 15.08.2020 |  | 15.09.2020 |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Макарова 6 | м | 8 |  | ООО УК "Белокалитвинская" | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 15.08.2020 |  | 15.09.2020 |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юбилейный, 9 | м | 210 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 2 | Юбилейный, 7 | м | 210 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 3 | Юбилейный, 12 | м | 210 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 4 | Юбилейный, 13 | м | 210 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 5 | Юбилейный, 17 | м | 210 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 6 | Юбилейный, 10 | м | 210 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 7 | Юбилейный, 3 | м | 210 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 8 | Макарова, 1 | м | 180 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 9 | Макарова, 3 | м | 180 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 10 | Макарова, 4 | м | 180 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 11 | Макарова, 5 | м | 180 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 12 | Макарова, 6 | м | 180 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 13 | Макарова, 7 | м | 180 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 14 | Макарова, 8 | м | 180 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 15 | Макарова, 9 | м | 180 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 16 | Макарова, 13 | м | 180 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
| 17 | ВГСЧ, 1 | м | 210 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 01.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Синегорский мкр.ВГСЧ д. 1 | кв. | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 2 | п. Синегорский мкр. Солнечный д.2 | кв. | 20 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 3 | п. Синегорский мкр. Солнечный д.3 | кв. | 20 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 4 | п. Синегорский мкр. Юбилейный д.10 | кв. | 18 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 5 | п. Синегорский мкр. Юбилейный д.12 | кв. | 18 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 6 | п. Синегорский мкр. Юбилейный д 13 | кв. | 18 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 7 | п. Синегорский мкр. Юбилейный д 17 | кв. | 18 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 8 | п. Синегорский мкр. Юбилейный д 3 | кв. | 18 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 9 | п. Синегорский мкр. Юбилейный д 7 | кв. | 18 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 10 | п. Синегорский мкр. Юбилейный д 9 | кв. | 18 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 11 | п. Синегорский ул. Веселая д. 1 | кв. | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 12 | п. Синегорский ул. Веселая д. 11 | кв. | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 13 | п. Синегорский ул. Веселая д. 3 | кв. | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 14 | п. Синегорский ул .Веселая д. 5 | кв. | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 15 | п. Синегорский ул. Веселая д. 7 | кв. | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 16 | п. Синегорский ул Макарова д.1 | кв. | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 17 | п. Синегорский ул Макарова д.13 | кв. | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 18 | п. Синегорский ул Макарова д.3 | кв. | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 19 | п. Синегорский ул Макарова д.4 | кв. | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 20 | п. Синегорский ул Макарова д.5 | кв. | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 21 | п. Синегорский ул Макарова д.6 | кв. | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 22 | п. Синегорский ул Макарова д.7 | кв. | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 23 | п. Синегорский ул Макарова д.8 | кв. | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 24 | п. Синегорский ул Макарова д.9 | кв. | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 25 | п.. Углекаменный ул.Дорожная д.7 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 26 | п.. Углекаменный ул. Новая д. 2 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 27 | п.. Углекаменный ул. Новая д. 6 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 28 | п.. Углекаменный ул. Терпигорьева д. 1 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 29 | п.. Углекаменный ул. Терпигорьева д.2 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 30 | п.. Углекаменный ул. Терпигорьева д.3 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 31 | п.. Углекаменный ул. Терпигорьева д.5 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 32 | п.. Углекаменный ул Терпигорьева д7 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 33 | п.. Углекаменный ул. Энгельса д.3 | кв. | 9 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 34 | п. Ясногорка ул. Гагарина д.3 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 35 | п. Ясногорка ул. Гагарина д5 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 36 | п. Ясногорка ул. Дежнева д1 | кв. | 4 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 37 | п. Ясногорка ул. Дежнева д2 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 38 | п. Ясногорка ул. Дежнева д 4 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 39 | п. Ясногорка ул. Дежнева д 6 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 40 | п. Ясногорка ул. Дежнева д 8 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 41 | п. Ясногорка ул. Оборонная д 2 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 42 | п. Ясногорка ул Оборонная д 4 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 43 | п. Ясногорка ул Шоссейная д 8 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 44 | п. Ясногорка ул Шоссейная д 12 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 45 | п. Ясногорка ул Шоссейная д 14 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 46 | п. Ясногорка ул Шоссейная д.16 | кв. | 8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
| 47 | п. Ясногорка мкр. Солнечный д. 4 | кв. | 20 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод .и рем. ж/п" |  | 10.01.2020 |  | 30.09.2020 |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 01.06.2020 г. № 91 Мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 г по Синегорскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс .руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало |  | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 1 | Котельная № 8 п Синегорский | шт/п. м. | 1/5 | 20,0 | БК РТС | х/с | 15.05.2020 |  | 01.09.2020 |  |  |  |
| 2 | Котельная № 9 п. Синегорский ул. Горького,24 | шт/п .м. | 2/5 | 20,0 | БК РТС | х/с | 15.05.2020 |  | 01.09.2020 |  |  |  |
| 3 | Котельная № 11 п. Синегорский ул. Макарова 9"а" | шт/п. м. | 3/80 | 100,0 | БК РТС | х/с | 15.05.2020 |  | 01.09.2020 |  |  |  |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Филиал "Белокалитвинский" ГУП РО "УРСВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 г.г. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс .руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало |  | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт насосных агрегатов на скважинах № 7,8,9,11 и запорной арматуры на Левобережном водозаборе подземных вод п.Синегорский,Белокалитвинского района Ростовской области | шт | 4 | 494,87 | Начальник Синегорской ВКС Белоглазов А.И. | собственные средства | 01.082020 |  | 30.09.2020 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт видеонаблюдения на втором подъеме Левобережного водозабора п. Синегорский Белокалитвинского района Ростовской области | шт | 1 | 252,69 | Начальник Синегорской ВКС Белоглазов А.И. | собственные средства | 01.10.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Всего по Синегорскому сельскому поселению |  |  | 747,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Синегорскому сельскому поселению |  |  |  | 887,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зав. сектором по общим и                                                                                             	С.П.Беседина

земельно-правовым вопросам

Приложение 3

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

01.06.2020 г. № 91

| Мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов по Синегорскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБУК Синегорская КС |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс. руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Гидравлические испытания(промывка и опресовка отопительной системы) | м | 2166 | 20,0 | Директор МБУК Синегорская КС Довгаль Т. А. | Местный бюджет | 15.04.2020 | 01.07.2020 |
| 2 | Закупка угля | т | 51,5 | 474,0 | Директор МБУК Синегорская КС Довгаль Т. А. | Местный бюджет | 01.07.2020 | 01.08.2020 |
| 3 | Проверка знаний ответственных лиц по ПТЭТЭ, ПТБТПУ и ТС, ПРсП и электробезопасности | чел. | 2 | 10,24 | Директор МБУК Синегорская КС Довгаль Т. А. | Местный бюджет | 01.08.2020 | 01.09.2020 |
| 4 | Профилактические испытания электрооборудования | ДК | 5 | 6,5 | Директор МБУК Синегорская КС Довгаль Т. А. | Местный бюджет | 01.07.2020 | 01.08.2020 |
| 5 | Техническое обслуживание газопроводной сети газораспределения и газоиспользующего оборудования | ДК | 1 | 3,6 | Директор МБУК Синегорская КС Довгаль Т. А. | Местный бюджет | 01.07.2020 | 15.07.2020 |
| 6 | Обследование дымоходов и вентиляционных каналов | ДК | 2 | 0,8 | Директор МБУК Синегорская КС Довгаль Т. А. | Местный бюджет | 01.07.2020 | 15.07.2020 |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  |  |  | 515,14 |  |  |  |  |
|  | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 г.г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МБДОУ ДС №15 "Росинка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поставка угля | тонн | 49,5 | 329,3 | Одинцова Н.Н.-заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 09.01.2020 | 15.10.2020 |
| 2 | Обследование дымоходов | шт | 1 | 0,4 |  |  | 20.04.2020 | 15.07.2020 |
| 3 | Обучение персонала | чел. | 2 | 6,4 |  |  | 01.04.2020 | 01.07.2020 |
| МБДОУ ДС №29 "Колобок" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поставка угля | тонн | 24 | 167,7 | Старостина М.В. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 09.01.2020 | 15.10.2020 |
| 2 | Обследование дымоходов | шт | 1 | 0,4 |  |  | 20.04.2020 | 15.07.2020 |
| 3 | Обучение персонала | чел. | 2 | 9,6 |  |  | 01.04.2020 | 01.07.2020 |
| МБДОУ ДС №32 "Золотой ключик" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 09.01.2020 | 15.10.2020 |
| 2 | Обследование дымоходов | шт | 1 | 0,4 |  |  | 20.04.2020 | 15.07.2020 |
| 3 | Обучение персонала | чел. | 2 | 6,4 |  |  | 01.04.2020 | 01.07.2020 |
| МБДОУ ДС №33 "Колокольчик" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 09.01.2020 | 15.10.2020 |
| 2 | Обследование дымоходов | шт | 1 | 0,8 |  |  | 20.04.2020 | 15.07.2020 |
| 3 | Обучение персонала | чел. | 2 | 9,6 |  |  | 01.04.2020 | 01.07.2020 |
|  |  | МБДОУ ДС №34 "Ромашка" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поставка угля | тонн | 28 | 206,5 | Фоменко О.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 09.01.2020 | 15.10.2020 |
| 3 | Обследование дымоходов | шт. | 1 | 0,4 |  |  | 20.04.2020 | 15.07.2020 |
| 5 | Обучение персонала | чел. | 2 | 9,6 |  |  | 01.04.2020 | 01.07.2020 |
| МБДОУ ДС №45"Ласточка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование дымоходов | шт. | 1 | 0,4 | Дранникова Н.В. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 20.04.2020 | 15.07.2020 |
| 2 | Обучение техперсонала | чел. | 2 | 6,4 |  |  | 01.04.2020 | 01.07.2020 |
| МБОУ ООШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поставка угля | тонн | 37 | 0,0 | Репкина С.Н. | Местный бюджет | 09.01.2020 | 15.10.2020 |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | 0,0 |  |  | 01.07.2020 | 01.10.2020 |
| 3 | Обследование дымоходов | шт | 1 | 0,4 |  |  | 20.04.2020 | 15.07.2020 |
| 4 | Обучение техперсонала | чел | 2 | 0,0 |  |  | 01.04.2020 | 01.07.2020 |
| МБОУ ООШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поставка угля | тонн | 79 | 459,9 | Рожкова А.П. - директор | Местный бюджет | 09.01.2020 | 15.10.2020 |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | 0,0 |  |  | 01.07.2020 | 01.10.2020 |
| 3 | Обследование дымоходов | шт | 1 | 0,4 |  |  | 20.04.2020 | 15.07.2020 |
| 4 | Обучение техперсонала | чел | 1 | 3,2 |  |  | 01.04.2020 | 01.07.2020 |
| МБОУ СОШ №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | 0,0 | Дзюбанова А. В. - директор | Местный бюджет | 01.07.2020 | 01.10.2020 |
| 2 | Обследование дымоходов | шт | 1 | 0,4 |  |  | 20.04.2020 | 15.07.2020 |
| 3 | Обучение техперсонала | чел | 1 | 6,4 |  |  | 01.04.2020 | 01.07.2020 |
| МБОУ СОШ №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поставка угля | тонн | 120 | 656,9 | Качурина Е. А. . директор | Местный бюджет | 09.01.2020 | 15.10.2020 |
| 2 | Обследование дымоходов | шт | 3 | 1,2 |  |  | 20.04.2020 | 15.07.2020 |
| 3 | Обучение техперсонала | чел. | 2 | 6,4 |  |  | 01.04.2020 | 01.07.2020 |
| 4 | Промывка и о прессовка системы отопления | система | 1 | 0,0 |  |  | 01.07.2020 | 01.10.2020 |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  |  |  | 1889,5 |  |  |  |  |
|  |  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2020-2021.г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Амбулатория п. Синегорский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покраска металлических труб в котельной |  |  |  | Завхоз |  | 17.08.2020 | 31.08.2020 |
| 2 | Промывка системы отопления |  |  |  | Начальник АХО Егоров |  | 01.07.2020 | 03.08.2020 |
| 3 | Оборудование мусорной площадки | шт | 1 | 241,70 | Начальник АХО Егоров | ТФОМС | 01.06.2020 | 31.08.2020 |
| 2 | Завоз угля на ФАП п. Виноградный, п Ясногорка | тонн | 9 | 58,50 | зав. ФАП | ТФОМС | 17.08.2020 | 31.08.2020 |
| 3 | Получение паспорта готовности амбулатории и ФАП к отопительному сезону |  |  |  | Завхоз |  | 03.08.2020 | 17.08.2020 |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  |  |  | 300,20 |  |  |  |  |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению |  |  |  | 2189,7 |  |  |  |  |

Зав. сектором по общим и                                                                                             	С.П.Беседина

земельно-правовым вопросам