

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.04.2024 № 72

п. Синегорский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**

**Синегорского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 05.09.2023 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения» Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 год (за весь период реализации программы)

«Развитие транспортной системы»

(наименование муниципальной программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измере  ния | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному 2022[<1>](#Par1462) |  | |
| план  2023 | Факт  2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Синегорского сельского поселения | километ­ров | 64.2 | 64.2 | 64.2 |  |
| 2. | Показатель 2.  Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | километ­ров | 15,83 | 15,83 | 15,83 |  |
| 3. | Показатель 3.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | процен­тов | 24,7 | 24,7 | 24,7 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | - | ~~-~~ | ~~-~~ |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Синегорского сельского поселения» | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отремонтировать 1000 м дорог | Отремонтировано 1 000 м дорог |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов инфраструктуры | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов инфраструктуры |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Синегорского сельского поселения | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Синегорского сельского поселения |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Всего | 3 866,0 | 3 866,0 | 3 866,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 3 866,0 | 3 866,0 | 3 866,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1.  «Развитие транспортной инфраструктуры Синегорского сельского поселения» | Всего | 3 642,0 | 3 642,0 | 3 642,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 3 642,0 | 3 642,0 | 3 642,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное  мероприятие 1.1.  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 1 362,0 | 1 362,0 | 1 362,0 |
| Основное  мероприятие 1.2.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.3.  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Основное  мероприятие 1.4.  Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 1 280,0 | 1 280,0 | 1 280,0 |
| Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное  мероприятие 2.1.  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Всего | 224,0 | 224,0 | 224,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы

В 2023 году муниципальной программой Синегорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» предусмотрена реализация 1 мероприятия на сумму 3 866,0 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 3866,0 тыс. рублей или 100,0 %.

Выполнены следующие программные мероприятия:

- работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета района в сумме- 3642,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 3642,0 тыс.;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств бюджета района в сумме- 224,0 тыс.рублей, при плановых назначениях 224,0 тыс.

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Синегорского сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

1) сохранена протяженность соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

2) улучшены условий движения автотранспорта при сезонной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет применения коммунальной техники.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году уменьшилось количество ДТП на территории Синегорского сельского поселения, в том числе с участием пешеходов, улучшено транспортное обслуживание населения на межпоселенческом направлении; произошло уменьшение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного (в том числе с участием детей).

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Таким образом, социально- экономическая эффективность программы за 2023 год оценивается положительно. В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы до 2030 года.

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П.Беседина