

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_.\_\_.2024 №

п. Синегорский

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Благоустройство территории Синегорского сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 22.07.2024 № 123 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 24.07.2024 № 124 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить:

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Благоустройство» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Согласовано:

Зав. сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

Проект подготовил:

Зав.сектором экономики и финансов С.В. Федорова

Приложение

к постановлению

Администрации Синегорского сельского поселения от .07.2024 №

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Благоустройство» за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного  мероприятия  м  мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, . тыс. руб. | |
|  |  |  |  | предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. **«**Основные направления благоустройства» | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | - создание благоприятных условий для проживания населения; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния окружающей среды и благоустроенности Синегорского сельского поселения | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 3 461,0 | 1 823,3 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по озеленению территории  Уборка территорий парка (Уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, вырубка кустарников, оплата по договорам безвозмездного оказания услуг и др.) | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | Реализация подпрограммы позволит:- улучшить санитарное и экологическое состояния, частично решить проблемы охраны природы и рационального использования природных ресурсов;- удовлетворить потребность населения в благоприятных условиях проживания;- изменить внешний вид территорий. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 110,0 | 40,1 |
| Основное мероприятие 1.2. Содержание мест захоронения | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | Сохранение памяти | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на уличное (наружное) освещение территории поселения | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | создание благоприятных условий для проживания населения | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 3 109,4 | 1 583,2 |
| Основное мероприятие 1.4. Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | создание благоприятных условий для проживания населения | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 241,6 | 200,0 |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **3 461,0** | **1 823,3** |

Зав. сектором по общим и земельно-правовым вопросам С.П. Беседина