****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.04.2025 № 47

п. Синегорский

**Об утверждении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения»**

В соответствии с Постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 22.07.2024 года № 123 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения» и создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, развития жилищного строительства и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, Администрация Синегорского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную адресную программу Синегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2025г.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Суржикову Т.А.

Глава Администрации

Синегорского сельского поселения А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

Приложение

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от 10.04.2025 № 47

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Синегорского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Синегорского сельского поселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Синегорского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Синегорского сельского поселения»

Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в жилищной сфере.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания - одна из фундаментальных задач правового государства.

Выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения обеспечивает градостроительная политика, направленная на создание условия для комплексного обновления населенных пунктов и повышения качества жизни граждан.

Одними из наиболее важных социальных проблем остаются проблемы обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, а также оказания гражданам государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья.

Одним из направлений улучшения жилищных условий граждан является ликвидация аварийного жилищного фонда. Количество аварийных домов в Синегорском сельском поселении составляет 23 дома.

Основным фактором, препятствующим устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, является ежегодный прирост и, соответственно, накопление жилищного фонда, который признается аварийным по итогам его обследования.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Синегорского сельского поселения»

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение населения Синегорского сельского поселения жилыми помещениями в рамках реализации приоритетных направлений государственной жилищной политики.

Цель муниципальной программы – улучшение жилищных условий к 2030 отдельным категориям граждан. Полное расселение и ликвидация аварийного многоквартирного жилищного фонда, подлежащего отселению до 2030 года. Улучшение жилищных условий семей.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [N 204](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026&date=31.07.2024) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21.07.2020 [N 474](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=31.07.2024) "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", а также региональными проектами "Жилье (Ростовская область)", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)" и "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основные задачи:

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующей задачи:

создание условий для оказания мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан. Решение данной задачи характеризуют целевые показатели «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции».

В рамках муниципальной программы предусмотрено привлечение средств местных бюджетов.

II.ПАСПОРТ

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Синегорского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Глава Администрации Синегорского сельского поселения |
| 1.2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения |
| 1.3 | Срок реализации муниципальной программы | – | 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | улучшение жилищных условий к 2030 отдельным категориям граждан. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 134 845,8 тыс. рублей: |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области: государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459764&date=11.06.2024&dst=100016&field=134) Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименов-ание показателя | Уро-вень пока-зателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значе-ние показа-теля  (2024 год) | Значения показателей по годам | | | | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь  с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-мацион-ная систе-ма |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Улучшение жилищных условий к 2030 отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспече-ние граждан, проживающих в жилье, признан-ном аварийным в установ-ленном порядке, пригодны-ми для прожива-ния жилыми помеще-ниями | ОМСУ | возрастания | семей | статистический | - | <\*>  21 | - | <\*\*>9 | <\*\*\*> | государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";  Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | Сектор муници-пального хозяйства Администрации Синегорс-кого сельского поселения | – | – |
| 1.2. | Снос аварийного жилищного фонда | ОМСУ | возрастания | тыс. кв. м | статистический | - | 0,32 | - | - | - | государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";  Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | Сектор муници-пального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | – | – |

Примечание.

Используемое сокращение: ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

<\*> Планируется переселения многоквартирных домов по адресам:

1. Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Углекаменный, ул. Новая, д. 8;
2. Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Углекаменный, ул. К. Маркса, д. 6;
3. Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Углекаменный, ул.Севастопольская, д. 15;
4. Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Ясногорка, ул. Дежнева, д. 6.

<\*\*> Планируется переселения многоквартирных домов по адресам:

1. Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Индустриальная, д. 35;
2. Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 12;
3. Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Ясногорка, ул. Мусоргского, д. 10

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  Ответственный за реализацию: сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1. | обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным в установленном порядке, пригодными для проживания жилыми помещениями | обеспечены безопасные условия проживания граждан, проживающих в аварийном фонде; вовлечены в оборот земельные участки | переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного фонда»  Ответственный за реализацию: сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.2. | ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда | ликвидация отселенного аварийного жилищного фонда | создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения» (всего),  в том числе: | 75 579,20 | 282,20 | 58 984,40 | 134 845,80 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд развития территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 70 774,80 | 0,0 | 55 238,70 | 126 013,50 |
| Бюджет Белокалитвинского района | 3 882,20 | 0,0 | 3 463,50 | 7 345,70 |
| Бюджет Синегорского сельского поселения | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2. | Муниципальный проект  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (всего),  в том числе: | 74657,00 | 0,0 | 58702,20 | 133 359,20 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд развития территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 70 774,80 | 0,0 | 55 238,70 | 126 013,50 |
| Бюджет Белокалитвинского района | 3 882,20 | 0,0 | 3 463,50 | 7 345,70 |
| Бюджет Синегорского сельского поселения | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного фонда (всего), в том числе: | 922,20 | 282,20 | 282,20 | 1 486,60 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд развития территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Белокалитвинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Синегорского сельского поселения | 922,20 | 282,20 | 282,20 | 1 486,60 |

III. ПАСПОРТ

муниципального проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Синегорского сельского поселения | – | муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения» |

2. Показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уро-вень показа-теля | Единица измер-ения (по ОКЕИ) | Базовое знач-ение показа-теля  (2024) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий   «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | возраста-ния | ОМСУ | семей | - | 21 | 9 | - | - | Сектор муниципаль-ного хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | – |

3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество нежилых помещений, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | иные мероприятия | переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

1. Параметры финансового обеспечения муниципального проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (всего),  В том числе: | Х | 74 657,00 | 0,0 | 58 702,20 | 133 359,20 |
| Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд развития территорий | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | Х | 70 774,80 | 0,0 | 55 238,70 | 126 013,50 |
| Бюджет Белокалитвинского района | Х | 3 882,20 | 0,0 | 3 463,50 | 7 345,70 |
| Бюджет Синегорского сельского поселения | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1  «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (всего),  в том числе: | Х | 74 657,00 | 0,0 | 58 702,20 | 133 359,20 |
| Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд развития территорий | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 951 0501 01202S3160 410 | 70 774,80 | 0,0 | 55 238,70 | 126 013,50 |
| Бюджет Белокалитвинского района | 951 0501 01202S3160 410 | 3 882,20 | 0,0 | 3 463,50 | 7 345,70 |
| Бюджет Синегорского сельского поселения | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2  «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд развития территорий | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Белокалитвинского района | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Синегорского сельского поселения | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО должность, наименование структурного подразделения Администрации Синегорского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Переселение граждан». | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения (Суржикова Т.А., заведующий сектором муниципального хозяйства) | – | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  «Межведомственная комиссия осуществляет оценку и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения (Суржикова Т.А., заведующий сектором муниципального хозяйства) | Заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Муниципалитет направляет собственникам помещений уведомление о признании их дома аварийным. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения (Суржикова Т.А., заведующий сектором муниципального хозяйства) | Постановление Администрации Синегорского сельского поселения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.  Муниципалитет предлагает помещение маневренного фонда как вариант для временного проживания. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения (Суржикова Т.А., заведующий сектором муниципального хозяйства) | Уведомление в свободной форме. | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4.  Собственнику жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, включенному в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляется другое жилое помещение либо его выкуп. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения (Суржикова Т.А., заведующий сектором муниципального хозяйства) | Программа. | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5.  Муниципалитет заключает соглашение с собственником жилого помещения на возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения (Суржикова Т.А., заведующий сектором муниципального хозяйства) | Соглашение. | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6.  Муниципалитет заключает договор услуги по проведению независимой оценки стоимости объекта оценки определить рыночную стоимость квартиры проводится ее оценка. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения (Суржикова Т.А., заведующий сектором муниципального хозяйства) | Требование Федерального закона 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7.  Муниципалитет заключает соглашение с собственником жилого помещения на возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником  жилого помещения. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения (Суржикова Т.А., заведующий сектором муниципального хозяйства) | Соглашение. | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного фонда»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения (Суржикова Т.А., заведующий сектором муниципального хозяйства) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Синегорского сельского поселения | – | муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уро-вень показа-теля | Единица измер-ения (по ОКЕИ) | Базовое знач-ение показа-теля  (2023) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий   «Снос аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Планируемая площадь сноса расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | возраста-ния | ОМСУ | тыс. кв. метров | - | 0,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор муниципаль-ного хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Снос расселенных аварийных домов» | иные мероприятия (результаты) | ликвидация отселенного аварийного жилищного фонда | единиц | - | 2 | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

1. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий Синегорского сельского поселения «Снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (всего), в том числе: | Х | 922,20 | 282,20 | 282,20 | 1 486,60 |
| Федеральный бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд развития территорий | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Белокалитвинского района | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Синегорского сельского поселения | Х | 922,20 | 282,20 | 282,20 | 1 486,60 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1  «Разработка проектной документации по сносу аварийного жилищного фонда» (всего),  в том числе: | Х | 922,20 | 282,20 | 282,20 | 1 486,60 |
| Федеральный бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд развития территорий | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Белокалитвинского района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Синегорского сельского поселения | 951 0501 0120228700 240 | 922,20 | 282,20 | 282,20 | 1 486,60 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2  «Снос расселенных аварийных домов» (всего),  в том числе: | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд развития территорий | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Белокалитвинского района | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Синегорского сельского поселения | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание: Используемое сокращение: Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО должность, наименование структурного подразделения Администрации Синегорского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения (Суржикова Т.А., заведующий сектором муниципального хозяйства) | - | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  «Инструментальное обследование технического состояния объекта». | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения (Суржикова Т.А., заведующий сектором муниципального хозяйства) | - | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Разработка проектной документации по объекту | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения (Суржикова Т.А., заведующий сектором муниципального хозяйства) | - | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.  Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения на достоверность определения сметной стоимости по объекту. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения (Суржикова Т.А., заведующий сектором муниципального хозяйства) | - | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4.  Заключение муниципального контракта на снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения (Суржикова Т.А., заведующий сектором муниципального хозяйства) | муниципальный контракт | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов на территории Синегорского сельского поселения,

признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Площадь, м2 | Дата признания аварийным | Плановый год отселения | Особые отметки |
| 1 | п. Синегорский, ул. Индустриальная, д. 33 | 119,1 | 30.03.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 2 | п. Углекаменный, ул. Дорожная, д. 7 | 311,8 | 07.05.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 3 | п. Ясногорка, ул. Стаханова, д. 3 | 158,7 | 30.03.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 4 | п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 8 | 87,9 | 30.03.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 5 | п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 12 | 357,4 | 07.02.2019 | 2024 | грозит обрушением |
| 6 | п. Углекаменный, ул. Новая, д. 8 | 308,1 | 20.12.2018 | 2025 | грозит обрушением |
| 7 | п. Ясногорка, ул. Дежнева, д. 6 | 372,0 | 01.06.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 8 | п. Углекаменный, ул. К. Маркса, д. 6 | 122,9 | 01.06.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 9 | п. Углекаменный, ул. Севастопольская, д. 15 | 139,4 | 16.09.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 10 | п. Синегорский, ул. Индустриальная, д. 35 | 112,4 | 19.09.2022 | 2025 | грозит обрушением |
| 11 | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 12 | 138,3 | 21.06.2022 | 2025 | грозит обрушением |
| 12 | п. Ясногорка, ул. Мусоргского, д. 10 | 82,3 | 16.11.2023 | 2025 | грозит обрушением |
| 13 | п. Ясногорка, ул. Стаханова, д. 6 | 78,0 | 11.01.2021 | 2028 |  |
| 14 | п. Ясногорка, ул. Чапаева, д. 10 | 174,3 | 24.12.2021 | 2029 |  |
| 15 | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 6 | 94,2 | 21.06.2022 | 2030 |  |
| 16 | п. Ясногорка, ул. Дежнева, д. 4 | 371,0 | 03.10.2022 | 2031 |  |
| 17 | п. Синегорский, ул. М. Горького, д. 9 | 91,4 | 19.12.2022 | 2031 |  |
| 18 | п. Ясногорка, ул. Стаханова, д. 7 | 112,9 | 19.12.2022 | 2031 |  |
| 19 | п. Синегорский, ул. Мира, д. 8 | 214,7 | 31.05.2023 | 2032 |  |
| 20 | п. Углекаменный, ул. Севастопольская, д.5 | 105,6 | 31.05.2023 | 2032 |  |
| 21 | п. Углекаменный, пер. Новый, д. 3 | 173,1 | 16.08.2023 | 2033 |  |
| 22 | п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 14 | 355,0 | 16.11.2023 | 2033 |  |
| 23 | п. Синегорский, мкр. ВГСЧ, д. 6 | 176,3 | 16.11.2023 | 2033 |  |
| 24 | п. Ясногорка, ул. Чапаева, д. 9 | 169,3 | 04.12.2023 | 2034 |  |
| 25 | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 5 | 111,4 | 12.03.2024 | 2034 |  |
| 26 | п. Ясногорка, ул. Лобачевского, д. 17 | 125,1 | 11.06.2024 | 2035 |  |
| 27 | п. Углекаменный, ул. Севастопольская, д. 7 | 148,1 | 22.11.2024 | 2036 |  |
| 28 | п. Углекаменный, ул. Новая, д. 2 | 354,6 | 10.12.2024 | 2037 |  |

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина