РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.04.2025г. № 77

п. Синегорский

 **О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной**

**инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов**

 В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 12.04.2011 г. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов, Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.
5. Рекомендовать организациям энергоснабжения, теплоснабжения, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.) независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:
	1. Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;
	2. Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.09.2025 года.
6. Назначить лицом, ответственным за предоставление информации по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов специалиста первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Шиманину Светлану Александровну.
7. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Синегорского сельского поселения А.В. Гвозденко

Приложение 1

 к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения

 от 28.04.2025 г.№ 77

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов по Синегорскому сельскому поселению** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  **ТСЖ "Горняк"** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) | Срок выполнения |
| Областной бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюджетные средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Синегорский, мкр. Юбилейный, д. 1,2,4, 8,5,6,11,15,14,16,18,19,20,21,22п. Синегорский, мкр. Солнечный д.1п. Синегорский ул. Макарова д. 11 | Ремонт системы отопления | 40,0 |  |  | 40,0 | 01.05.2025-31.03.2026 |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный,д. 1,2,4,8,5,6,11,15,14,16,18,1920,21,22п.Синегорский, мкр.Солнечный д.1п.Синегорский ул.Макарова д. 11 | Ревизия, профилактика запорной арматуры системы отопления | 5,0 |  |  | 5,0 | 01.05.2025-31.08.2025  |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный,д. 1,2,4,8,5,6,11,15,14,16,18,19,20,21,22п.Синегорский, мкр.Солнечный д.1п.Синегорский ул.Макарова д. 11 | Ревизия, профилактика запорной арматуры системы водоснабжения | 5,0 |  |  | 5,0 | 01.06.2025-30.06.2025 |
| п.Синегорский, мкр.Солнечный д.1 | Замена канализации | 5,0 |  |  | 5,0 | 01.06.2025-31.08.2025 |
| п.Синегорский | Поверка тепловых счетчиков | 396,0 |  |  | 396,0 | 01.05.2025-31.07.2025 |

**ООО УК «Белокалитвинская»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) | Срок выполнения |
| Областной бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюджетные средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Синегорский мкр.ВГСЧ д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский мкр.Солнечный д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,1 |  |  | 1,1 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский мкр.Солнечный д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,1 |  |  | 1,1 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,10 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,12 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,13 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,17 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,9 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский ул.Веселая д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский ул.Веселая д.11 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский ул.Веселая д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский ул.Веселая д.5 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский ул.Веселая д.7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.13 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.5 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.25-01.10.25 |
| п. Синегорский, ул. Макарова,д. 6 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.8 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.9 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Углекаменный ул.Дорожная д.7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Углекаменный ул.Новая д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Ясногорка ул.Гагарина д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Ясногорка ул.Гагарина д.5 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,2 |  |  | 0,2 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.6 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.8 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Ясногорка ул.Оборонная д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Ясногорка ул.Оборонная д.4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.8 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.12 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.14 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.16 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.25-01.10.25 |
| п.Синегорский,мкр.Солнечный,4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,1 |  |  | 1,1 | 01.01.25-10.10.25 |
| п.Синегорский Юбилейный, 9 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 01.05.25-11.06.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 7 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 02.05.25-12.06.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 12 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 03.05.25-13.06.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 13 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 04.05.25-14.06.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 17 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 05.05.25-15.06.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 10 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 06.05.25-16.06.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 3 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 07.05.25-17.06.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 1 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 08.05.25-18.06.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 3 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 09.05.25-19.06.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 4 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 10.05.25-20.06.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 5 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 11.05.25-21.06.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 6 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 12.05.25-22.06.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 7 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 13.05.25-23.06.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 8 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 14.05.25-24.06.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 9 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 15.05.25-25.06.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 13 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 16.05.25-26.06.25 |
| п.Синегорский мкр.ВГСЧ, 1 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 17.05.25-27.06.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, д.7 | Ремонт подъездов | 90,0 |  |  | 90,0 | 01.08.25-31.08.25 |
| п.Синегорский ул. Макарова, д.9 | Ремонт подъездов | 40,0 |  |  | 40,0 | 01.08.25-31.08.25 |
| п.Синегорский ул. Макарова, д.8 | Ремонт подъездов | 40,0 |  |  | 40,0 | 01.08.25-31.08.25 |
| п.Синегорский ул. Макарова д.3 | Ремонт подъездов | 40,0 |  |  | 40,0 | 01.08.25-31.08.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д. 3 | Ремонт подъездов | 45,0 |  |  | 45,0 | 01.08.25-31.08.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейныйд.10 | Ремонт подъездов | 90,0 |  |  | 90,0 | 01.08.25-31.08.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейныйд.10 | Ремонт подъездов | 45.0 |  |  | 45.0 | 01.08.25-31.08.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова д. 1 | Ремонт системы отопления | 32,0 |  |  | 32,0 | 01.07.25-30.07.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д.10,12 | Ремонт системы отопления | 30,0 |  |  | 30,0 | 01.07.25-30.07.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.8 | Ремонт кровли | 60,0 |  |  | 60,0 | 01.05.25-31.08.25 |
| п.Синегорский мкр. Юбилейный д. 17 | Ремонт кровли | 30,0 |  |  | 30,0 | 01.05.2025-31.08.2025 |
| п. Синегорский мкр. Юбилейный д.9 | Ремонт кровли | 30,0 |  |  | 30,0 | 01.05.2025-31.08.2025 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.7 | Ремонт кровли | 60,0 |  |  | 60,0 | 01.05.25-31.08.25 |
| п.Синегорский ул.Макарова д. 1 | Ремонт козырьков и ступеней | 45,0 |  |  | 45,0 | 01.08.25-31.08.25 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д. 9 | Ремонт козырьков и ступеней | 49,0 |  |  | 49,0 | 01.08.25-31.08.25 |
| п.Синегорский мкр. Юбилейный д.13 | Ремонт козырьков и ступеней | 30,0 |  |  | 30,0 | 01.06.2025-01.08.2025 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 13 | Ремонт системы ХВС | 22,0 |  |  | 22,0 | 01.05.25-30.07.25 |
| п.Синегорский ул. Макарова д.9 | Ремонт системы ХВС | 12,0 |  |  | 12,0 | 01.05.25-30.07.25 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Заведующий сектором по общим и С.П.Бесединаземельно-правовым вопросам   Приложение 2 к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от  28.04.2025 г. № 77 **Мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 г по Синегорскому сельскому поселению** |
|  |  | **ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети"** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) | Срок выполнения |
| Областной бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюджетные средств |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Синегорский, ул. М. Горького 24 Котельная № 9 | Текущий ремонт котельного оборудования (1шт.) | 0,0 |  |  | 0,0 | 01.09.2025 |
| п.Синегорский, ул. Макарова, 9А Котельная № 11 | Капитальный ремонт кровли, текущий ремонт оборудования. | 0,0 |  |  | 0,0 | 01.09.2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Филиал "Белокалитвинский" ГУП РО "УРСВ"** |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) | Срок выполнения |
| Областной бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюджетные средств |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синегорский водозабор подземных вод, Ростовской обл., Белокалитвинский район., п.Синегорский | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 6-10-80 на скважине №6 | 125,0 |  | 125,0 |  | Работы выполнены |

Заведующий сектором по общим и С.П. Беседина

земельно-правовым вопросам

 Приложение 3

 к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от

 28.04.2025 г.№ 77

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов по Синегорскому сельскому поселению** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **МБУК Синегорск** | **КС** |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) | Срок выполнения |
| Областной бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюджетные средств |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК Синегорская КС | Гидравлические испытания | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.08.25-01.09.25 |
| Закупка угля | 441,4 |  | 441,4 |  | 01.08.25-01.09.25 |
| Проверка знаний отв. лиц | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.07.25-01.09.25 |
| Профилактические испытания | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.07.25-15.09.25 |
| Техническое обслуживание | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.07.25-15.09.25 |
| Обследование дымоходов | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.07.25-15.09.25 |

 **Отдел образование**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ ДС № 15 "Росинка" | Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Проверка электрооборудования  | 1,8 |  | 1,8 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 3,5 |  | 3,5 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Обслуживание теплосчетчика  | 12,6 |  | 12,6 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обслуживание котельной | 60,0 |  | 60,0 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Поставка угля | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.25-15.10.25 |
| МБДОУ ДС № 29 "Колобок" | Поставка угля | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.25-15.10.25 |
| Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Проверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 6,6 |  | 6,6 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обслуживание котельной | 60,0 |  | 60,0 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обслуживание теплосчетчика | 17,0 |  | 17,0 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| МБДОУ ДС № 32 "Золотой ключик" | Поставка угля | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 3,0 |  | 3,0 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Проверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Обслуживание котельной | 60,0 |  | 60,0 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Обслуживание теплосчетчика | 16,5 |  | 16,5 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| МБДОУ ДС № 33 "Колокольчик" | Поставка угля | 166,0 |  | 166,0 |  | 01.01.25-01.09.25 |
| Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Проверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 4,0 |  | 4,0 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4  |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обслуживание котельной | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.25-01-09.25 |
| Обслуживание теплосчетчика | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| 0МБДОУ ДС № 34 "Ромашка" | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 2,0.04.25-01.09.25 |
| Проверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 4,3 |  | 4,3 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Поставка угля | 146,5 |  | 146,5 |  | 20.04.25-01.09.25 |
| Обслуживание котельной | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обслуживание теплосчетчика | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| МБДОУ ДС № 45 "Ласточка" | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 7,0 |  | 7,0 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обслуживание теплосчетчиков | 12,6 |  | 12,6 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Проверка электрооборудования  | 1,8 |  | 1,8 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обслуживание котельной | 60,0 |  | 60,0 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Ремонт отопления | 96,2 |  | 96,2 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Поставка угля | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| МБОУ ООШ № 4 | Поставка угля | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 5,3 |  | 5,3 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Проверка электрооборудования | 4,5 |  | 4,5 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обслуживание котельной | 60,0 |  | 60,0 |  | 01.04.25-01.09.25 |
|  | Обслуживание теплосчетчика | 17,0 |  | 17,0 |  | 01.04.25-01.09.25 |
|  МБОУ СОШ № 14 | Промывка и опрессовка системы отопления | 20,0 |  | 20,0 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обследование дымоходов | 0,9 |  | 0,9 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Проверка электрооборудования | 8,1 |  | 8,1 |  | 01.04.25-31.09.25 |
| Обслуживание теплосчетчика | 17,3 |  | 17,3 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| МБОУ СОШ № 15 | Поставка угля | 750,0 |  | 750,0 |  | 01.01.25-01.09.25 |
| Обследование дымоходов | 0,9 |  | 0,9 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Проверка электрооборудования | 5,5 |  | 5,5 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.25-01.09.25 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 5,0 |  | 5,0 |  | 01.04.25-01.09.25 |

**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулатория п.Синегорский | Ревизия насосов |  0,0 |   |   | 0,0  | 01.07.2025 |
| Покраска труб в котельной |  0,0 |   |   |  0,0 | 01.07.2025 |
| Получение паспорта готовности амбулатории и ФАП к отопительному сезону |  0,0 |   |   |  0,0 |  |
| Получение паспорта готовности поликлиники к отопительному сезону |  0,0 |   |   |  0,0 | 07.07.2025 |
| Получение паспорта готовности | 0,0 |  |  | 0,0 | 30.09.2025 |

Заведующий сектором по общим и С.П. Беседина

земельно-правовым вопросам