АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16  марта 2011 года   			                                                  № 18     .

п. Синегорский

О создании штаба по благоустройству на территории Синегорского сельского поселения

В целях осуществления контроля за реализацией мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов Синегорского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать штаб по благоустройству в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.   Утвердить Положение о штабе по благоустройству согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистки территорий населённых пунктов Синегорского сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4.   Объявить 25 марта и 22 апреля – днями благоустройства.

5.  Провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке в два этапа: первый – до 1 мая, второй – до 1 октября.

6.  Постановление подлежит официальному опубликованию.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                           Н.И. Волков

Верно:

Специалист Администрации                                                Н.О. Луганцева

Приложение № 1

к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения

от 16 марта 2011 года № 18

Состав штаба по благоустройству

при Администрации Синегорского сельского поселения

| 1. | Волков Николай Иванович | ( | Глава Синегорского сельского поселения, председатель штаба |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Суржикова Татьяна Анатольевна | ( | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения, заместитель председателя штаба |
| 3. | Карпова Наталья Борисовна | ( | ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения, секретарь штаба |
| Члены штаба: |
| 4. | Щербачев Валерий Викторович | ( | председатель постоянной депутатской комиссии по строительсту, ЖКХ и дорожному строительству |
| 5. | Рассолова Людмила Сергеевна | ( | депутат Собрания депутатов Синегорского сельского поселения |
| 6. | Понамарев Иван Валентинович | ( | депутат Собрания депутатов Синегорского сельского поселения |
| 7. | Корниенко Владимир Федорович | ( | директор МОУ СОШ № 14 |
| 8. | Трушкина Эльвира Геннадьевна | ( | мастер участка ООО «Агропромсервис» |
| 9. | Уфатов Александр Николаевич | ( | начальник ПЧ-119 ГУ «7 отряд ФПС по Ростовской области» |
| 10. | Голенцова Наталья Ивановна | ( | начальник Синегорского участка ООО «Районный Водоканал» |
| 11. | Платон Лариса Анатольевна | ( | директор МУК «Синегорская клубная система» |
| 12. | Никитина Эльвира Валерьевна | ( | заведующий амбулаторией п. Синегорский |
| 13. | Куликов Леонид Александрович | ( | старший мастер Синегорского участка электрических сетей |

Специалист Администрации                                     Н.О. Луганцева

Приложение № 2

к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения

от 16 марта 2011 года № 18

### Положение

### о штабе по благоустройству

### 1. Общие положения

- Штаб по благоустройству при Администрации Синегорского сельского поселения (далее – штаб) создается постановлением Администрации Синегорского сельского поселения.

- Штаб является рабочим коллегиальным органом Администрации Синегорского сельского поселения.

- В своей деятельности штаб руководствуется Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Белокалитвинского района, постановлениями и распоряжениями Администрации Синегорского сельского поселения и настоящим Положением.

### Задачи штаба

- Основными задачами штаба являются координация работ и контроль за реализацией мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов Синегорского сельского поселения.

### Функции штаба

5.  В соответствии с основными задачами штаб:

5.1.  Принимает решения по вопросам обеспечения благоустройства и санитарной очистке территорий населенных пунктов Синегорского сельского поселения.

5.2. Контролирует состояние земельных участков при использовании их организациями любой формы собственности и гражданами, втом числе в соответствии с целевым назначением.

5.3. Рассматривает конфликтные ситуации между организациями любой формы собственности, связанные с благоустройством закрепленных территорий.

### Права штаба

6.  При осуществлении своих функций штаб имеет право:

6.1. Запрашивать и получать от организаций любой формы собственности и граждан информацию и документы по вопросам благоустройства.

6.2.  Приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей организаций любой формы собственности и граждан по вопросам благоустройства.

6.3.  Штаб вправе привлекать к работе специалистов для составления заключений по вопросам благоустройства.

### Организация работы штаба

- Управление и руководство деятельностью штаба осуществляет председатель штаба.

- Заседания штаба проводятся не реже одного раза в месяц.

- Решения штаба принимаются большинством голосов при открытом голосовании и считаются правомочными при участии в работе штаба не менее двух третей от общего числа его членов.

- На основании решения штаба организации направляется выписка из протокола штаба за подписью секретаря штаба.

- Решения штаба носят рекомендательный характер.

Специалист Администрации                                                   Н.О. Луганцева

Приложение № 3

к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения

от 16 марта 2011 года № 18

### Перечень мероприятий

### по благоустройству и санитарной очистке, рекомендуемых для поведения на территории населенных пунктов Синегорского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка территории населенных пунктов от мусора, в том числе ликвидация несанкционированных свалок | апрель сентябрь | Руководители предприятий, организаций |
| 2 | Ремонт и окраска скамеек | апрель | Сектор муниципального хозяйства |
| 3 | Очистка бордюров и их побелка | апрель | Руководители предприятий, организаций |
| 4 | Смыв объявлений с фасадов домов, опор освещения, водосточных труб | апрель сентябрь | Руководители предприятий, организаций |
| 5 | Протирка и ремонт номерных знаков и аншлагов | апрель | Сектор муниципального хозяйства |
| 6 | Ремонт памятников, мойка витражей, окон. | апрель | Сектор муниципального хозяйства, руководители предприятий, организаций |
| 7 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | апрель сентябрь | ТСЖ «Горняк», ООО Белокалитвинская Управляющая Компания» |
| 8 | Ремонт и окраска контейнеров | апрель сентябрь | ООО «Агропромсервис» |
| 9 | Ремонт и окраска контейнерных площадок | апрель сентябрь | ООО «Агропромсервис» |
| 10 | Вскапывание и посев газонов | апрель | Сектор муниципального хозяйства |
| 11 | Посадка деревьев и кустарников | апрель | Руководители предприятий, организаций |
| 12 | Обрезка деревьев и сухостоя | апрель сентябрь | Сектор муниципального хозяйства |

Специалист Администрации                                                  Н.О. Луганцева