## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22  апреля 2013 года                       № 105                                 п. Синегорский

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов

Рассмотрев постановление Администрации Ростовской области от 12.04.2011 г. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций  энерго-, тепло- и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

- Рекомендовать организациям энерго-, тепло-, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.)  независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:

  - Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;

  - Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.10.2013 года.

- Постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения	Н.И.Волков

Верно:

Специалист Администрации	  В.И.Попкова

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Синегорского   сельского

поселения от

22 апреля 2013 г. №105

Мероприятия

по подготовке жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов

по Синегорскому сельскому поселению

| ТСЖ «Горняк» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Заделка межпанельных стыков Юбилейный №19 | м | 100 | 0,0 | ООО "Универсал" |  | 01.05.2013 | 31.08.2013 |
| 2 | Заделка межпанельных стыков м-н Юбилейный №20 | м | 100 | 0,0 | ООО "Универсал" |  | 01.05.2013 | 31.08.2013 |
| 3 | Ревизия запорной арматуры |  |  | 0,0 | ТСЖ "Горняк" |  | 01.05.2013 | 31.08.2013 |
| 4 | Замена регистров м-н Солнечный д.1 кв.10 | шт | 2 | 6,0 | ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
| 5 | Установка зонтов на вент хода м-н Юбилейный № 21 | шт | 4 | 1,6 | ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.07.2013 | 31.07.2013 |
| 6 | Установка зонтов на вент хода м-н Юбилейный № 20 | шт | 2 | 8,5 | ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.07.2013 | 31.07.2013 |
| 7 | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 0,0 | ТСЖ "Горняк" |  | 01.05.2013 | 31.08.2013 |
| 8 | Промывка системы отопления | м3 | 4750 | 0,0 | ТСЖ "Горняк" |  | 01.05.2013 | 31.08.2013 |
| 9 | Замена стояков отопления и регистров м-н Юбилейный №14 |  |  | 20,0 | ТСЖ "Горняк" |  | 01.05.2013 | 31.08.2013 |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  | тыс.руб |  | 36,1 |  |  |  |  |

ООО «БК УК»

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 г. |  | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Веселая, 3 |  | м2 | 10 | 5,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 15.06.2013 | 08.07.2013 |
| 2 | Веселая, 11 |  |  | 12 | 6,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 17.06.2013 | 19.06.2013 |
| 3 | Макарова, 3 |  |  | 50 | 25,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 01.04.2013 | 08.04.2013 |
| 4 | Макарова, 8 |  |  | 50 | 25,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 15.04.2013 | 22.04.2013 |
| 5 | Макарова, 6 |  |  | 26 | 13,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 23.04.2013 | 29.04.2013 |
| 6 | Юбилейный, 12 |  | м2 | 30 | 15,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 13.05.2013 | 15.05.2013 |
| 7 | Юбилейный, 13 |  |  | 50 | 25,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 16.05.2013 | 20.05.2013 |
| 8 | Юбилейный, 9 |  |  | 30 | 15,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 21.05.2013 | 24.05.2013 |
| 9 | ВГСЧ, 1 |  |  | 12 | 6,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 27.05.2013 | 28.05.2013 |
| 10 | Терпигорьева, 1 |  |  | 12 | 6,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 29.05.2013 | 31.05.2013 |
| 11 | Дежнева, 6 |  | м2 | 12 | 6,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 03.06.2013 | 05.06.2013 |
|  | Итого по разделу |  |  | 294 | 147,0 |  |  |  |  |
| Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Макарова, 8 | м |  | 12 | 12,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 01.04.2013 | 03.04.2013 |
|  | Итого по разделу |  |  | 12 | 12,0 |  |  |  |  |
| Ремонт канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юбилейный, 13 | м |  | 18 | 18,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 01.04.2013 | 03.04.2013 |
|  | Итого по разделу |  |  | 18 | 18,0 |  |  |  |  |
| Ремонт системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Макарова, 9 | м |  | 50 | 50,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 01.08.2013 | 30.08.2013 |
| 2 | Макарова, 8 | м |  | 20 | 20,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 03.06.2013 | 28.06.2013 |

| 3 | Макарова, 5 |  | м | 6 | 6,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 01.07.2013 | 31.07.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по разделу |  |  | 76 | 76,0 |  |  |  |  |
| Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления (промывка трубопроводов, гидроиспытания системы, ревизия запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юбилейный, 3 |  | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 02.09.2013 | 06.09.2013 |
| 2 | Юбилейный, 7 |  | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 19.08.2013 | 23.08.2013 |
| 3 | Юбилейный, 10 |  | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 02.09.2013 | 06.09.2013 |
| 4 | Юбилейный, 10 |  | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 20.05.2013 | 01.09.2013 |
| 5 | Юбилейный, 12 |  | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 02.09.2013 | 06.09.2013 |
| 6 | Юбилейный, 13 |  | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 09.09.2013 | 16.09.2013 |
| 7 | Юбилейный, 17 |  | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 09.09.2013 | 16.09.2013 |
| 8 | Юбилейный, 9 |  | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 24.09.2013 | 30.09.2013 |
| 9 | Макарова, 1 |  | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 09.07.2013 | 16.07.2013 |
| 10 | Макарова, 3 | м |  | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 17.07.2013 | 24.07.2013 |
| 11 | Макарова, 4 | м |  | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 25.07.2013 | 31.07.2013 |
| 12 | Макарова, 5 | м |  | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 25.07.2013 | 31.07.2013 |
| 13 | Макарова, 6 | м |  | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 17.06.2013 | 21.06.2013 |
| 14 | Макарова, 7 | м |  | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 24.06.2013 | 01.07.2013 |
| 15 | Макарова, 8 | м |  | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 12.08.2013 | 16.08.2013 |
| 16 | Макарова, 9 | м |  | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 12.08.2013 | 16.08.2013 |
| 17 | Макарова, 13 | м |  | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 02.07.2013 | 08.07.2013 |
| 18 | ВГСЧ, 1 | м |  | 150 | 1,5 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 24.09.2013 | 30.09.2013 |
| 19 | ВГСЧ, 2 | м |  | 220 | 2,2 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 01.10.2013 | 04.10.2013 |
|  | Итого по разделу |  |  | 3670 | 36,7 |  |  |  |  |

| Ремонт стен и фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макарова, 4 | м2 | 60 | 30,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 05.08.2013 | 12.08.2013 |
| 2 | Макарова, 8 | м2 | 60 | 30,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 22.04.2013 | 29.04.2013 |
|  | Итого по разделу |  | 120 | 60,0 |  |  |  |  |
| Ремонт ступеней, козырьков входов в подъезды и подвалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Макарова, 5 | м2 | 6 | 3,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 13.05.2013 | 20.05.2013 |
| 2 | Макарова, 1 |  | 28 | 21,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 01.07.2013 | 08.07.2013 |
| 3 | Веселая, 7 |  | 14 | 10,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 17.06.2013 | 24.06.2013 |
| 4 | Юбилейный, 7 |  | 9 | 4,5 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 03.06.2013 | 10.06.2013 |
| 5 | Дежнева, 8 | м2 | 6 | 4,0 | ООО "ЖЭУ № 1" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 15.04.2013 | 22.04.2013 |
|  | Итого по разделу |  | 63 | 42,5 |  |  |  |  |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  | тыс.руб |  | 392,2 |  |  |  |  |

Специалист Администрации                                                      В.И.Попкова

Приложение 2

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от   22  апреля 2013 г. № 105

Мероприятия

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов

по Синегорскому сельскому поселению

- План мероприятий по подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов (по Синегорскому сельскому поселению тепловых  сетей филиала  открытого акционерного общества «Донэнерго»  - «Тепловые сети»):

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2013-2014г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Котельная №11 п. Синегорский ул.Макарова,9а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кап. ремонт теплоизоляции ул.Макарова от УТ-7 до Ут-8 диам 89мм | тр.м | 85 | 25,3 | Гапонов А.Н. | х/с | август | август |
| 2 | Кап. ремонт теплоизоляции м. " Юбилейный" от УТ-21 до УТ-49 диам89мм | тр.м | 110 | 32,7 | Гапонов А.Н. | х/с | сентябрь | сентябрь |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  | тыс.руб |  | 58,0 |  |  |  |  |

Специалист Администрации                                                      В.И.Попкова

- План мероприятий по подготовке объектов водоснабжения к

эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов по Синегорскому сельскому поселению:

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2013-2014г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | п. Углекаменный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление здания бактерицидной установки 2,5×3,5 |  |  | 10,0 | ГУ РО «УЭГВ» | ГУ РО «УЭГВ» | 26.08.2013 | 29.08.2013 |
|  | электровентилятор | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Левобережный водозабор п.Синегорский |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отопление (2подъем здание охраны) |  |  |  | ГУ РО «УЭГВ» | ГУ РО «УЭГВ» | 01.07.2013 | 08.07.2013 |
|  | электрокотел | шт. | 1 | 30,0 |  |  |  |  |
|  | ТАБС-275 п.Синегорский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли зданий КНС, АБК |  |  | 50,0 | ГУ РО «УЭГВ» | ГУ РО «УЭГВ» | 19.08.2013 | 30.08.2013 |
|  | Наплавляемый материал | м2 | 140 |  |  |  |  |  |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  | тыс.руб |  | 90,0 |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Синегорского сельского  поселения

22  апреля  2013 г. № 105

Мероприятия

по  подготовке объектов социальной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов

по Синегорскому сельскому поселению

МБУК Синегорская КС

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2013-2014г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Гидравлические испытания(промывка и опресовка отопительной системы) | м | 2166 | 20,0 | Директора ДК | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.10.2013 |
| 2 | Частичный ремонт кровли ДК "Майский" | м2 | 100 | 12,0 | Директор ДК | Местный бюджет | 01.06.2013 | 01.10.2013 |
| 3 | Ремонт стены здания ДК п. Углекаменный | м2 | 25 | 12,0 | Директор ДК | Местный бюджет | 01.06.2013 | 01.10.2013 |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  | тыс.руб |  | 44,0 |  |  |  |  |

Отдел образования

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Текущий ремонт МБДОУ ДС №15 "Росинка" |  |  | 23,7 | Одинцова Н.Н.-заведующий МБДОУ | Муниципальный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 2 | Текущий ремонт МБДОУ ДС №29 "Колобок" |  |  | 23,7 | Старостина М.В. -заведующий МБДОУ | Муниципальный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 3 | Текущий ремонт МБДОУ ДС №32 "Золотой ключик" |  |  | 23,7 | Локтионова Л.А. -заведующий МБДОУ | Муниципальный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 4 | Текущий ремонт МБДОУ ДС №33 "Колокольчик" |  |  | 23,7 | Авдиенко И.В. -заведующий МБДОУ | Муниципальный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 5 | Текущий ремонт МБДОУ ДС №34 "Ромашка" |  |  | 23,7 | Фоменко О.А. -заведующий МБДОУ | Муниципальный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 6 | Текущий ремонт МБДОУ ДС №45 "Ласточка" |  |  | 28,2 | Дранникова Н.В. | Муниципальный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 7 | МБОУ ООШ №3 |  |  | 133,6 | Мякотникова Т.М. -директор школы | Муниципальный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
|  | Обустройство внутренних санузлов |  |  | 227,7 |  | ФСР |  |  |
| 8 | МБОУ ООШ №4 |  |  | 39,4 | Фатеева С.А. -директор школы | Муниципальный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 9 | МБОУ СОШ №14 |  |  | 101,4 | Корниенко В.Ф. -директор школы | Муниципальный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 10 | МБОУ СОШ №15 |  |  | 538,2 | Ермакова Е.А. -директор школы | Муниципальный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
|  | Обустройство внутренних санузлов |  |  | 397,5 |  | ФСР |  |  |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  | тыс.руб |  | 1584,5 |  |  |  |  |

Специалист Администрации                                                      В.И.Попкова