АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля  2013 года   	                  № 107                         п. Синегорский

О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 08.11.2010г. № 130

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 28.09.2012 № 162 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и кретериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» и необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 08.11.2010 № 130   «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения на 2011-2014 годы» следующие изменения:

1.1.    В Паспорте Программы приложение к программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения на 2011-2014 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения  Суржикову Т.А.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                                             Н.И. Волков

Верно:

Специалист Администрации                                                В.И. Попкова

Приложение 1

Приложение к  Программе

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения на 2011-2014 годы»

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирова-ния | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| 1 | Ремонт сетей ВКХ | Администрация Синегорского сельского поселения | 2011-2014г. | Бюджет Синегорского сельского поселения | 33,6 | 58,1 | 34,7 | 50,0 |
| 2 | Приобретение трубы для ремонта сетей ВКХ | Администрация Синегорского сельского поселения | 2012г. | Бюджет Синегорского сельского поселения | 0,0 | 31,1 | 15,3 | 0,0 |
| 3 | Выполнение мероприятий по газификации, всего в том числе: -выполнение проектных работ по схеме газоснабжения - выполнение экспертизы промышленной безопасности схемы газоснабжения | Администрация Синегорского сельского поселения | 2012-2013г. | Бюджет Белокалитвин-ского района Бюджет Синегорского сельского поселения Бюджет Белокалитвин-ского района Бюджет Синегорского сельского поселения Бюджет Белокалитвин-ского района | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 149,8 5,0 99,0 5,0 50,8 | 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Синегорский и пос. Ясногорский | Администрация Синегорского сельского поселения | 2012-2013г. | Областной бюджет Бюджет Белокалитвин-ского района Бюджет Синегорского сельского поселения | 0,0 0,0 0,0 | 1220,6 197,1 0,0 | 206,8 0,0 13,2 | 0,0 0,0 0,0 |
| 5 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства (изготовление технической документации) | Администрация Синегорского сельского поселения | 2011г. | Бюджет Белокалитвин-ского района Бюджет Синегорского сельского поселения | 58,1 198,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 6 | Приобретение ламп для уличного освещения | Администрация Синегорского сельского поселения | 2012г. | Бюджет Синегорского сельского поселения | 0,0 | 98,9 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Ремонт и восстановление сетей уличного освещения | Администрация Синегорского сельского поселения | 2012-2014г. | Бюджет Синегорского сельского поселения | 0,0 | 105,0 | 150,0 | 50,0 |
| 8 | Строительство и реконстукция сетей наружного освещения | Администрация Синегорского сельского поселения | 2013г. | Областной бюджет Бюджет Синегорского сельского поселения | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 1158,0 73,9 | 0,0 0,0 |
| Итого: областной бюджет районный бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 58,1 231,6 | 1220,6 346,9 298,1 | 1364,8 300,0 287,1 | 0,0 0,0 100,0 |

Специалист Администрации                                                                                              В.И. Попкова