- АДМИНИСТРАЦИЯ CИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября  2013 г.                           №  240                              п. Синегорский

Об утверждении муниципальной

программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение доступным

и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.09.2013 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения и распоряжением Администрации Синегорского сельского поселения от 04.09.2013 № 46 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Синегорского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Синегорского сельского поселения "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения»  согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей местного, областного и федерального бюджетов.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2014 постановления  Администрации Синегорского сельского поселения от 11.04.2013 № 98 «Об утверждении муниципальной долгосрчной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах», от 27.09.2013 №198 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 11.04.2013 № 98», за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчета о ее реализации за 2013 год.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2014 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.  Главы Синегорского

сельского поселения                                                                 Т.А. Суржикова

- Приложение

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от «25» октября  2013 № 240

Муниципальная  программа Синегорского сельского поселения

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Синегорского сельского поселения

- Паспорт

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Синегорского сельского поселения»

| Наименование Программы | Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Синегорского сельского поселения |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья на 2014 – 2020 годы» Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Синегорского сельского поселения на 2014 – 2010 годы» |
| Программно-целевые инструменты Программы | Не предусмотрены |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; - переселение граждан из аврийного жилищного фонда; - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи: - содействие реформирования жилищного фонда для обеспечнения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; - расселение аварийного жилищного фонда; - обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемым по договорам социального найма; - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; - выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам; - ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда; |
| Целевые показатели Программы | площадь приобретенного (построенного) жилищного фонда; 907,97 кв.м.. доля семей, обеспеченных жильем, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма; 1,0 процентов. количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда; 28. количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда; 50. площадь отселенного аварийного жилищного фонда; 940,07 кв.м.. площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда; 940,07 кв.м.. количество ликвидированных аварийных домов; 19 шт.. |
| Этапы и сроки реализации Программы | срок реализации: 2014 - 2020 годы этапы не выделяются |
| Источники и объемы финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. Общий объем финансирования программы в 2014 – 2020 годах составляет 34892718,00 рублей, в том числе: 2014 год: - областной бюджет – 0,00 рублей; - местный бюджет – 0,00 рублей. 2015 год: - областной бюджет – 32799154,92 рубля; - местный бюджет – 2093563,08 рублей. 2016 год: - областной бюджет – 0,00 рублей; - местный бюджет – 0,00 рублей. 2017 год: - областной бюджет – 0,00 рублей; - местный бюджет – 0,00 рублей. 2018 год: - областной бюджет – 0,00 рублей; - местный бюджет – 0,00 рублей. 2019 год: - областной бюджет – 0,00 рублей; - местный бюджет – 0,00 рублей. 2020 год: - областной бюджет – 0,00 рублей; - местный бюджет – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -выполнение государственных обязательств по переселеию граждан из аварийного жилищного фонда; - обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - ликвидация при финансовой поддержке за счет средств ФСР и местного бюджета 940,07 кв.м. аварийного жилищного фонда с отселением 28 семей из 19 многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года аварийными, подлежащими сносу. |

1. Содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение  обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

Граждане, признанные нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма и граждане, проживающие в аварийных домах, не могут самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества. Муниципальное образование «Синегорское сельское поселение» не в состоянии предоставить им жилье на условиях найма, так как не строит нового жилья, учитывая высокую степень дотационности бюджета, и не имеет свободного муниципального жилищного фонда.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальное образование «Синегорское сельское поселение» не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Настоящая программа разработана в целях реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» и позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, на территориСинегорского сельского поселения..

Проблема переселения граждан из аварийного жилищного фонда решается программным методом, который позволяет консолидировать средства бюджетов всех уровней для достижения качественных показателей данной Программы.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере государственной поддержки граждан необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий:

повышение уровня и качества жизни населения;

улучшение жилищных условий населения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

Основными целями Программы являются:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;

- переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения.

Основными задачами Программы являются:

участие в строительстве жилого фонда;

расселение аварийного жилищного фонда;

обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам;

ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда.

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Программы.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих задач и достижения следующих целевых значений показателей (индикаторов).

| Задачи программы | Показатели (индикаторы) программы |
| --- | --- |
| участие в строительстве жилищного фонда | обеспечение строительства 907,97 кв.м. благоустроенного жилищного фонда |
| расселение аварийного жилищного фонда | обеспечение переселения 28 семей, 50 человек из 19 аварийных многоквартирных жилых домов |
| обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | доля семей, обеспеченных жильем, от количества семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма по состоянию на 01.10.2013 год – 1 процент |
| формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | обеспечение финансирования программы в размере 34892718,00 рублей |
| выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам |  |
| ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда | ликвидация 940,07 кв. м. аварийного жилищного фонда, снос 19 аварийных многоквартирных домов |

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограмм Программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлен в Приложении N 1.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов политики Синегорского сельского поселения в жилищной сфере.

Реализация Государственной программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем

Ожидаемым конечным результатом реализации Программы является:

- выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение Администрацией Синегорского сельского поселения безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма;

-ликвидация при финансовой поддержке за счёт средств областного и местного бюджета 940,07 кв.м. аварийного жилищного фонда, с отселением 28 семей, 50 человек из 19-ти многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года аварийными, подлежащими сносу, их последующий снос.

Программа будет реализовываться с 2014 по 2020 годы включительно.

Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Комплексный характер целей и задач Программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач, что обуславливает выделение в рамках Программы подпрограмм.

В рамках Программы выделяется две подпрограммы:

-Подпрограмма 1 «Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья на 2014-2020 годы»

-Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Синегорского сельского поселения на 2014-2020 годы».

В рамках подпрограммы 1 " Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья на 2014-2020 годы»" предполагается реализация следующих основных мероприятий:

- приобретение или строительство (в том числе путем участия в долевом строительстве) жилья, оформление его в муниципальную собственность;

- предоставление приобретенного (построенного) жилья по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В рамках подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Синегорского сельского поселения на 2014-2020 годы» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

- приобретение или строительство (в том числе путем участия в долевом строительстве) жилья, оформление его в муниципальную собственность;

- получение заключения специализированной организации о рыночной стоимости аварийных жилых помещений;

- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, непригодными для постоянного проживания по состоянию на 01.01.2012 года;

-снос многоквартирных домов, отселенных в рамках реализации подпрограммы.

Содержание мер, которые будут осуществляться в рамках соответствующих основных мероприятий, приведено в Приложении № 2 к Программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Программы.

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2014 - 2020 годах составляет 34892718,00 рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составляет 2093563,08 рублей. При реализации Программы планируется привлечь внебюджетные источники.

Объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы приведен в соответствии с предварительной оценкой расходов областного и местного бюджетов, произведенной из фактической потребности выполнения программных показателей.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.

Информация об объемах финансирования основных мероприятий Программы за счет средств местного бюджета (в ценах соответствующих лет) представлена в Приложении N 3.

Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и местного бюджетов на реализацию Программы на период до 2020 года приведены в Приложении N 4.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее - показатели) выполнения программы (далее - показатели), мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации программы) и по итогам реализации Программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности Программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в жилищной сфере.

Расчет результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

,

где:

Ei - степень достижения i - показателя программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

,

где:

Е - результативность реализации программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е меньше 50%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

П=ЗМ/ЗП*100%,

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗМ - фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные местным бюджетом расходы на реализацию Государственной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Е и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Е меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию Государственной программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э - эффективность использования средств федерального бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Е - показатель результативности реализации Программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации Государственной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

6. Управление Программой и система

организации контроля за ее реализацией

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

Администрация Синегорского сельского поселения в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Ростовской области, обязаны направлять в органы исполнительной власти Ростовской области отчеты о ходе реализации настоящей Программы.

Подпрограмма 1 «Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Синегроского сельского поселения |
| --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Основными целями подпрограммы являются: - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения - создание безопасных и комфортных условий проживания граждан. Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи: содействие формированию жилищного фонда для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | подпрограмму планируется реализовать в течение 2014-2020 годов. Выделения этапов реализации подпрограммы не требуется. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | площадь приобретенного (построенного) жилищного фонда; 54 кв.м.. доля семей, обеспеченных жильем, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма; 1,0 процентов. |
| Источники и объемы финансирования подпрограммы | Источниками финансирования подпрограммы являются: - средства местного бюджета; Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,00 рублей, в том числе: 2014 год: - местный бюджет – 0,00 рублей; 2015 год: - местный бюджет – 0,00 рублей; 2016 год: - местный бюджет – 0,00 рублей; 2017 год: - местный бюджет – 0,00 рублей; 2018 год: - местный бюджет – 0,00 рублей; 2019 год: - местный бюджет – 0,00 рублей; 2020 год: - местный бюджет – 0,00 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -обеспечение Администрацией Синегорского сельского поселения безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма. |
| Оценка эффективности социальных и экономических последствий реализации подпрограммы | Реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания. Развитие жилищного строительства. |
| Управление подрограммой и система организации контроля за ее реализацией | Управление подпрограммой осуществляется Администрацией Синегорского сельского поселения. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состоянию

соответствующей сферы социально-экономического развития

Синегорского сельского поселения

Одним из приоритетов жилищной политики Синегорского сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение  обязательств по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма.

Анализ современного состояния жилищной сферы показывает, что:

реально преимуществами рынка жилья для улучшения жилищных условий пока может воспользоваться лишь незначительная часть семей с наиболее высокими доходами;

практически вне рамок жилищной политики остались группы населения, доходы которых не позволяют им улучшать жилищные условия на рынке, особенно те из них, которые нуждаются в предоставлении социального жилья.

Большая часть жилищного фонда на территории Синегорского сельского поселения  находится в частной собственности. Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в связи с низкими доходами семьи, не могут самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества. Муниципальное образование «Синегорское  сельское поселение» не в состоянии предоставить им жилье на условиях найма, так как не имеет свободного муниципального жилищного фонда.

Настоящая подпрограмма разработана в целях реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования отдельных мероприятий подпрограммы, что может привести к невыполнению подпрограммы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках подпрограммы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики страны от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов, задействованных в реализации подпрограммы.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации подпрограммы.

Снижение затрат и рисков подпрограммы планируется обеспечить за счет следующих источников:

предоставление земельных участков под строительство;

содействие в обеспечении земельных участков коммунальной инфраструктурой, а также при необходимости - социальной инфраструктурой;

содействие застройщику в сокращении сроков прохождения административных процедур.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:

-содействие формированию жилищного фонда для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями по договорам социального найма;

-обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

Основные показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей подпрограммы и решение ее задач приведены в Приложении № 1 к Программе.

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является:

-обеспечение Администрацией Синегорского сельского поселения безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма.

Срок реализации подпрограммы – с 2014 по 2020 годы включительно.

Выделение этапов реализации подпрограммы не требуется.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий:

- приобретение или строительство (в том числе путем участия в долевом строительстве) жилья, оформление его в муниципальную собственность;

- предоставление приобретенного (построенного) жилья по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Содержание мер, которые будут осуществляться в рамках соответствующих основных мероприятий, приведено в Приложении № 2 к Программе.

При реализации мероприятий подпрограммы необходимо исходить из следующих положений:

- реализация данной подпрограммы осуществляется путем строительства жилых домов, долевого участия в строительстве жилых домов, а также приобретения жилья в муниципальную собственность для предоставления жилых помещений по договорам социального найма;

- гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, предоставляется жилое помещение муниципального жилищного фонда по договору социального найма по установленной норме предоставления. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

- жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет, с учетом права на внеочередное обеспечение жильем.

- при определении общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма гражданину, имеющему в собственности жилое помещение, учитывается площадь жилого помещения, находящегося у него в собственности

- гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещения,  предоставляются  по договорам социального найма жилые помещения по месту их жительства (в черте соответствующего населенного пункта), благоустроенные применительно к условиям данного населенного пункта, или в границах другого населенного пункта с письменного согласия граждан.

Список граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма, подлежит ежегодному утверждению постановлением Администрации Синегорского сельского поселения.

Администрация Синегорского сельского поселения осуществляет обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма граждан в пределах общего объема средств, предусмотренного в соответствии с подпрограммой, с соблюдением планируемых показателей выполнения Программы.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансовые средства для решения проблемы обеспечения граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма формируются за счет средств местного бюджета, а также внебюджетных источников.

К внебюджетным ресурсам, привлекаемым для финансирования подпрограммы, относятся:

1) средства организаций, заинтересованных в реализации настоящей подпрограммы и муниципальных программ;

2) свободные денежные средства населения;

3) иные источники.

Планируемые объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложениях №№ 3, 4 к Программе. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Синегорского сельского поселения на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Синегорского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | Администрация Белокалитвинского района |
| Цели и задачи подпрограммы | Основными целями подпрограммы являются: - переселение граждан из аварийного жилищного фонда; - создание безопасных и комфортных условий проживания граждан; - формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи: - разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; - выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам; - ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | подпрограмму планируется реализовать в течение 2014-2020 годов. Выделения этапов реализации подпрограммы не требуется. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | площадь приобретенного (построенного) жилищного фонда; 853,97 кв.м.. количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда; 28. количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда; 50. площадь отселенного аварийного жилищного фонда; 940,07 кв.м.. площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда; 940,07 кв.м.. количество ликвидированных аварийных домов; 19. |
| Источники и объемы финансирования подпрограммы | Источниками финансирования подпрограммы являются: - средства областного бюджета (средства Фонда софинансирования расходов (далее - ФСР); - средства местного бюджета; Общий объем финансирования программы составляет 34892718,00 рублей, в том числе: 2014 год: - областной бюджет – 0,00 рублей; - местный бюджет – 0,00 рублей. 2015 год: - областной бюджет – 32799154,92 рублей; - местный бюджет – 2093563,08 рублей. 2016 год: - областной бюджет – 0,00 рублей; - местный бюджет – 0,00 рублей. 2017 год: - областной бюджет – 0,00 рублей; - местный бюджет – 0,00 рублей. 2018 год: - областной бюджет – 0,00 рублей; - местный бюджет – 0,00 рублей. 2019 год: - областной бюджет – 0,00 рублей; - местный бюджет – 0,00 рублей. 2020 год: - областной бюджет – 0,00 рублей; - местный бюджет – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; - обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; -ликвидация при финансовой поддержке за счёт средств ФСР и местного бюджета 940,07 кв.м. аварийного жилищного фонда, с отселением 28 семей, 50 человек из 19-ти многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года аварийными, подлежащими сносу, их последующий снос. |
| Оценка эффективности социальных и экономических последствий реализации подпрограммы | Реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания. Снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории Синегорского сельского поселения, признанных в установленном порядке аварийными, подлежащими сносу до 01.01.2012 года. Развитие жилищного строительства. |
| Управление подрограммой и система организации контроля за ее реализацией | Отчеты о ходе реализации Программы предоставляются Администрацией Синегорского сельского поселения в Администрацию Белокалитвинского района, Правительство Ростовской области. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состоянию

соответствующей сферы социально-экономического развития

Синегорского сельского поселения

Одним из приоритетов жилищной политики Синегорского сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение  обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

Проживающие в аварийных домах граждане не могут самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества. Муниципальное образование «Синегорское  сельское поселение» не в состоянии предоставить им жилье на условиях найма, так как, учитывая высокую степень дотационности местного бюджета, не строит нового жилья, и не имеет свободного муниципального жилищного фонда.

Настоящая подпрограмма разработана в целях реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010-2015 годы», и позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 01 января 2012 года, и его сноса.

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования отдельных мероприятий подпрограммы, что может привести к невыполнению подпрограммы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках подпрограммы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств областного бюджета. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные подпрограммой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики страны от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов, задействованных в реализации подпрограммы.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации подпрограммы.

Снижение затрат и рисков подпрограммы планируется обеспечить за счет следующих источников:

предоставление земельных участков под строительство;

содействие в обеспечении земельных участков коммунальной инфраструктурой, а также при необходимости - социальной инфраструктурой;

содействие застройщику в сокращении сроков прохождения административных процедур.

уточнение порядка переселения граждан из аварийного жилищного фонда в целях повышения эффективности бюджетных расходов, направляемых на ликвидацию такого жилищного фонда. Приобреенные в многоквартирных домах, построенных в рамках подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, жилые помещения для представления внаем становятся собственностью Синегорского сельского поселения и в местный бюджет обеспечивается поступление доходов от предоставления жилых помещений внаем. При этом размер расходов на реализацию мероприятий по расселению аварийного жилья будет дифференцирован в зависимости от уровня доходов переселяемых граждан и наличия у таких граждан прав пользования иными жилыми помещениями. Предусмотрена выплата выкупной цены собственникам жилых помещений в подлежащих сносу аварийных многоквартирных домах, что предусматривает наименьшие бюджетные расходы.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:

- 1) переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и подлежащим сносу или реконструкции, до 01.01. 2012 года, в благоустроенные или другие жилые помещения и создание безопасных и комфортных условий проживания граждан;

- 2) формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- 3) повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- 4) развитие жилищного строительства;

- 5) ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда.

Основными задачами подпрограммы являются:

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- привлечение финансовой поддержки за счет средств областного бюджета;

- выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам.

Основные показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей подпрограммы и решение ее задач приведены в Приложении № 1 к Программе.

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является:

- выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение Администрацией Синегорского сельского поселения безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-ликвидация при финансовой поддержке за счёт средств ФСР и местного бюджета 940,07 кв.м. аварийного жилищного фонда, с отселением 28 семей, 50 человек из 19-ти многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года аварийными, подлежащими сносу, их последующий снос.

Срок реализации подпрограммы – с 2014 по 2020 годы включительно.

Выделение этапов реализации подпрограммы не требуется.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий:

- приобретение или строительство (в том числе путем участия в долевом строительстве) жилья, оформление его в муниципальную собственность;

- получение заключения специализированной организации о рыночной стоимости аварийных жилых помещений;

- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, непригодными для постоянного проживания по состоянию на 01.01.2012 года;

- снос многоквартирных домов, отселенных в рамках реализации подпрограммы.

Содержание мер, которые будут осуществляться в рамках соответствующих основных мероприятий, приведено в Приложении № 2 к Программе.

При реализации мероприятий подпрограммы необходимо исходить из следующих положений:

1) принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств ФСР и обязательной доли софинансирования за счет средств местного бюджета производится в соответствии с действующим жилищным законодательством Российской Федерации и Ростовской области:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, имеют право в соответствии с пунктом 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на получение выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение или на  предоставление взамен изымаемого жилого помещения (по договору мены) другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в соответствии со статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению;

- гражданам, проживающим в жилом помещении муниципального жилищного фонда, которое признано непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежит, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, предоставляется жилое помещение муниципального жилищного фонда по договору социального найма по норме предоставления, установленной органами местного самоуправления. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

В случае предоставления гражданам, переселяемым из муниципального жилищного фонда, жилого помещения по норме предоставления, общая площадь которого превышает общую площадь отселяемого жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет внебюджетных источников;

Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади, ранее занимаемым жилым помещением, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом или в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89  Жилищного кодекса Российской Федерации.

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда может осуществляться следующими способами:

- приобретение муниципальным образованием жилых помещений частного жилищного фонда на первичном или вторичном рынках, в том числе путём участия в долевом строительстве многоквартирных домов;

- строительство жилых помещений, в том числе завершение начатого строительства;

- жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Приоритетными способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда являются  способы, направленные на развитие жилищного строительства.

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, подлежит изъятию для муниципальных нужд в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

Список граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда с обоснованием расчета затрат на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежит ежегодному утверждению постановлением Администрации Синегорского сельского поселения.

Приобретение Синегорским сельским поселением жилых помещений для предоставления собственникам по договору мены взамен изымаемых  производится в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений, определяемой на основании заключения организации, осуществляющей оценочную деятельность.

Средства на строительство жилых помещений направляются Администрацией  Синегорского сельского  поселения в пределах цен, определенных исходя из проектно-сметной документации на строительство данных многоквартирных домов, прогнозная стоимость на 2015 – не более 35,4  тыс. руб. за 1 кв.м. общей площади жилого помещения.

Администрация Синегорского сельского поселения вправе направлять средства местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, в соответствии с перечнем домов подлежащих переселению (Приложение № 1 к подпрограмме).

Администрация Синегорского сельского поселения осуществляет переселение граждан в пределах общего объема средств, предусмотренного в соответствии с подпрограммой, с соблюдением планируемых показателей выполнения Программы.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств областного и (или) местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Бюджетными ресурсами являются средства областного и местных бюджетов, направленные на финансирование мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

К внебюджетным ресурсам, привлекаемым для финансирования подпрограммы, относятся:

1) средства организаций, заинтересованных в реализации настоящей подпрограммы и муниципальных программ;

2) свободные денежные средства населения;

3) иные источники.

Планируемые объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложениях №№ 3, 4 к Программе. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению

Объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  за счет средств ФСР и местного бюджета определяется исходя из общей площади аварийного жилищного фонда и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Средства ФСР и местного бюджета расходуются Администрацией Синегорского сельского поселения в пределах расчетной стоимости жилых помещений. Расчетная стоимость жилого помещения в целях настоящей подпрограммы:

- на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для Ростовской области (далее – уполномоченный федеральный орган исполняющей власти);

- на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд;

- на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками.

Специалист Администрации                                              В.И.Попкова

Приложение № 1 к муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | всего 2014-2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | площадь приобретенного (построенного) жилищного фонда | кв.м. | 0 | 853,97 | 54,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907,97 |
| 2. | доля семей, обеспеченных жильем, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | процентов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | шт. | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 4. | количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 5. | площадь отселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | 940,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,07 |
| 6. | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | 940,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,07 |
| 7. | количество ликвидированных аварийных домов | шт. | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | годовой объем ввода жилья | кв.м. | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 1.2. | доля семей, обеспеченных жильем, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | процентов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | площадь приобретенного (построенного) жилищного фонда | кв.м. | 0 | 853,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853,97 |
| 2.2. | количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | шт. | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2.3. | количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2.4. | площадь отселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | 940,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,07 |
| 2.5. | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | 940,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7225,68 |
| 2.6. | количество ликвидированных аварийных домов | шт. | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Специалист Администрации                                               В.И. Попкова

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе Синегорсокого сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения» |
| --- | --- |

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП |  | Срок |  | Ожидаемый непосредствен-ный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |  |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | приобретение или строительство (в том числе путем участия в долевом строительстве) жилья, оформление его в муниципальную собственность | Администрация Синегорского сельского поселения |  | 2016 | 2016 | Приобретение на первичном рынке или строительство (в том числе участие в долевом строительстве) жилого помещения, общей площадью 54 кв.м. |  | Не достижение стратегиче-ской цели муниципаль-ной программы |  | показатель № 1.1. |
| 1.2. | предоставление приобретенного (построенного) жилья по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Синегорского сельского поселения |  | 2016 | 2016 | Обеспечение жильем 1 процента от доли семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма |  | Не достижение стратегической цели муниципальной программы |  | показатель № 1.2. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Синегорского сельского поселения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | приобретение или строительство (в том числе путем участия в долевом строительстве) жилья, оформление его в муниципальную собственность |  | Администрация Белокалитвинского района Администрация Синегорского сельского поселения | 2015 | 2015 | Приобретение на первичном рынке или строительство (в том числе участие в долевом строительстве) жилых помещений, общей площадью 853,97 кв.м |  | Не достижение стратегической цели муниципальной программы | показатель № 2.1. |  |
| 2.2. | Получение заключения специализированной организации о рыночной стоимости аварийного жилого помещения |  | Администрация Синегорского сельского поселения | 2013 | 2015 | Получение заключения специализиро-ванной организации о рыночной стоимости изымаемых жилых помещений в отношении 21 аварийной квартиры |  | Не достижение стратегиче-ской цели муниципаль-ной программы | показатели №№ 2.2-2.3. |  |
| 2.3. | переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, непригодными для постоянного проживания по состоянию на 01.01.2012 года |  | Администрация Синегорского сельского поселения | 2015 | 2015 | Переселение из аварийного жилищного фонда 28 семей, 50 человек |  | Не достижение стратегиче-ской цели муниципаль-ной программы | показатели №№ 2.2-2.3. |  |
| 2.4. | снос многоквартирных домов, отселенных в рамках реализации подпрограммы |  | Администрация Синегорского сельского поселения | 2015 | 2015 | ликвидация 940,07 кв.м. аварийного жилищного фонда, снос 19 многоквартир-ных домов |  | Не достижение стратегиче-ской цели муниципаль-ной программы | показатели №№ 2.4.-2.5. |  |

Специалист Администрации                                                             В.И.Попкова

| Приложение № 3 к муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> ( рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципаль-ная программа | муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения на 2014-2020 годы» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,0 | 2093563,08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Синегорского сельского поселения всего | 951 | X | X | X | 0,0 | 2093563,08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 Администрация Белокалитвинс-кого района всего | 951 | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограм-ма 1 | «Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья на 2014-2020 годы» | исполнитель подпрограммы 1 Администрация Синегорского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | приобретение или строительство (в том числе путем участия в долевом строительстве) жилья, оформление его в муниципальную собственность | Администрации Синегорского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | предоставление приобретенного (построенного) жилья по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрации Синегорского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограм-ма 2 | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Синегорского сельского поселения на 2014-2020 годы» | исполнитель подпрограммы 1 Администрация Синегорского сельского поселения всего, в том числе: | 951 | X | X | X | 0,0 | 2093563,08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрации Синегорского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 2093563,08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | приобретение или строительство (в том числе путем участия в долевом строительстве) жилья, оформление его в муниципальную собственность | Администрации Синегорского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 2093563,08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | получение заключения специализирован-ной организации о рыночной стоимости аварийного жилого помещения | Администрации Синегорского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, непригодными для постоянного проживания по состоянию на 01.01.2012 года | Администрации Синегорского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | снос многоквартирных домов, отселенных в рамках реализации подпрограммы | Администрации Синегорского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1>  Код бюджетной классификации подлежит уточнению при его присвоении

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Специалист Администрации                                                          В.И.Попкова

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения» |
| --- | --- |

Расходы местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Синегорского сельского поселения» | всего | 0,0 | 34892718,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 32799154,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 2093563,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья на 2014-2020 годы» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Синегорского сельского поселения на 2014-2020 годы» | всего | 0,0 | 34892718,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 32799154,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 2093563,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Специалист Администрации                                                       В.И.Попкова

Приложение №1

к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда Синегорского сельского

поселения на 2014-2020 годы» муниципальной

программы Синегорского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем поселения Синегорского сельского поселения»

| Список домов, подлежащих переселению в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Синегорского сельского поселения на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | Частная собственность в т.ч. | Муниципальная собственность в т.ч. | Стоимость |  |  |  |  | Семей |  | Человек | Площадь расселяемая | Площадь приобретаемая |  | Стоимость |  |  |  | Удельная стоимость 1 кв.м |  | Семей |  |  | Человек |  | Площадь | Стоимость |  |  |  |  | Удельная стоимость 1 кв.м | Семей |  | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | областной бюджет в т.ч. |  | местный бюджет в т.ч. |  |  |  |  |  |  | всего | областной бюджет в т.ч. |  | местный бюджет в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | областной бюджет в т.ч. | местный бюджет в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. |  | руб. |  | руб. | шт. |  | чел. | кв. м | кв. м |  | руб. | руб. |  | руб. | руб. |  | шт. |  |  | чел. |  | кв. м | руб. |  | руб. | руб. |  | руб. | шт. |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  | 940,07 | 712,97 | 227,10 | 34892718,00 |  | 32799154,92 |  | 2093563,08 | 28 |  | 50 | 808,37 | 853,97 |  | 30230538,00 | 28416705,72 |  | 1813832,28 | 37396,91 |  | 21 |  |  | 44 |  | 131,70 | 4662180,00 |  | 4382449,20 | 279730,80 |  | 35400,00 | 7 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Веселая, д. 9 | 81,60 | 42,30 | 39,30 | 3409020,00 |  | 3 204 478,80 |  | 204 541,20 | 2 |  | 7 | 81,60 | 96,30 |  | 3409020,00 | 3 204 478,80 |  | 204 541,20 | 41 777,21 |  | 2 |  |  | 7 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Кошевого, д. 1 | 19,70 | 19,70 | 0,00 | 697 380,00 |  | 655 537,20 |  | 41 842,80 | 1 |  | 1 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19,70 | 697 380,00 |  | 655 537,20 | 41 842,80 |  | 35 400,00 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 1 | 37,30 | 37,30 | 0,00 | 1 320 420,00 |  | 1 241 194,80 |  | 79 225,20 | 1 |  | 14 | 37,30 | 37,30 |  | 1 320 420,00 | 1 241 194,80 |  | 79 225,20 | 35 400,00 |  | 1 |  |  | 14 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пер. Нерудный, д.7 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 1 911 600,00 |  | 1 796 904,00 |  | 114 696,00 | 1 |  | 3 | 54,00 | 54,00 |  | 1 911 600,00 | 1 796 904,00 |  | 114 696,00 | 35 400,00 |  | 1 |  |  | 3 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Маякковского, д. 2 | 89,57 | 29,67 | 59,90 | 3170778,00 |  | 2 980 531,32 |  | 190 246,68 | 2 |  | 3 | 89,57 | 89,57 |  | 3 170 778,00 | 2 980 531,32 |  | 190 246,68 | 35 400,00 |  | 2 |  |  | 3 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Оборонная, д. 6 | 26,80 | 26,80 | 0,00 | 948 720,00 |  | 891 796,80 |  | 56 923,20 | 1 |  | 1 | 26,80 | 26,80 |  | 948 720,00 | 891 796,80 |  | 56 923,20 | 35 400,00 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул.Социалистическая, д. 22 | 62,30 | 33,30 | 29,00 | 2205420,00 |  | 2 073 094,80 |  | 132 325,20 | 2 |  | 2 | 62,30 | 62,30 |  | 2 205 420,00 | 2 073 094,80 |  | 132 325,20 | 35 400,00 |  | 2 |  |  | 2 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Шверника, д. 1 | 33,40 | 33,40 | 0,00 | 1 182 360,00 |  | 1 111 418,40 |  | 70 941,60 | 1 |  | 1 | 33,40 | 33,40 |  | 1 182 360,00 | 1 111 418,40 |  | 70 941,60 | 35 400,00 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. К .Маркса, д. 8 | 61,30 | 61,30 | 0,00 | 2 170 020,00 |  | 2 039 818,80 |  | 130 201,20 | 1 |  | 3 | 61,30 | 61,30 |  | 2 170 020,00 | 2 039 818,80 |  | 130 201,20 | 35 400,00 |  | 1 |  |  | 3 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пер. Краснодонецкая Станция, д. 5а | 57,50 | 57,50 | 0,00 | 2 035 500,00 |  | 1 913 370,00 |  | 122 130,00 | 1 |  | 1 | 57,50 | 57,50 |  | 2 035 500,00 | 1 913 370,00 |  | 122 130,00 | 35 400,00 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Терпигорьева, д. 6 | 21,10 | 21,10 | 0,00 | 746 940,00 |  | 702 123,60 |  | 44 816,40 | 1 |  | 1 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21,10 | 746 940,00 |  | 702 123,60 | 44 816,40 |  | 35 400,00 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Терпигорьева, д. 8 | 41,50 | 41,50 | 0,00 | 1469100,00 |  | 1 380 954,00 |  | 88 146,00 | 2 |  | 1 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 41,50 | 1469100,00 |  | 1 380 954,00 | 88 146,00 |  | 35 400,00 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Энгельса, д. 6 | 71,60 | 49,40 | 22,20 | 2916960,00 |  | 2 741 942,40 |  | 175 017,60 | 4 |  | 4 | 22,20 | 33,00 |  | 1 168 200,00 | 1 098 108,00 |  | 70 092,00 | 52 621,62 |  | 1 |  |  | 1 |  | 49,40 | 1 748 760,00 |  | 1 643 834,40 | 104 925,60 |  | 35 400,00 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Л. Толстого, д. 3 | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 2 336 400,00 |  | 2 196 216,00 |  | 140 184,00 | 2 |  | 2 | 45,90 | 66,00 |  | 2 336 400,00 | 2 196 216,00 |  | 140 184,00 | 50 901,96 |  | 2 |  |  | 2 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Л. Толстого, д. 5 | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 1 231 920,00 |  | 1 158 004,80 |  | 73 915,20 | 1 |  | 1 | 34,80 | 34,80 |  | 1 231 920,00 | 1 158 004,80 |  | 73 915,20 | 35 400,00 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Лобачевского, д. 1 | 36,60 | 36,60 | 0,00 | 1 295 640,00 |  | 1 217 901,60 |  | 77 738,40 | 1 |  | 1 | 36,60 | 36,60 |  | 1 295 640,00 | 1 217 901,60 |  | 77 738,40 | 35 400,00 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Перова, д. 8 | 32,70 | 32,70 | 0,00 | 1 157 580,00 |  | 1 088 125,20 |  | 69 454,80 | 1 |  | 1 | 32,70 | 32,70 |  | 1 157 580,00 | 1 088 125,20 |  | 69 454,80 | 35 400,00 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Строителей, д. 1 | 67,30 | 67,30 | 0,00 | 2 382 420,00 |  | 2 239 474,80 |  | 142 945,20 | 1 |  | 2 | 67,30 | 67,30 |  | 2 382 420,00 | 2 239 474,80 |  | 142 945,20 | 35 400,00 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Шоссейная , д. 4 | 65,10 | 34,30 | 30,80 | 2304540,00 |  | 2 166 267,60 |  | 138 272,40 | 2 |  | 1 | 65,10 | 65,10 |  | 2304540,00 | 2 166 267,60 |  | 138 272,40 | 35 400,00 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 2014-2020 годы |  | 940,07 | 712,97 | 227,10 | 34892718,00 |  | 32799154,92 |  | 2093563,08 | 28 |  | 50 | 808,37 | 853,97 |  | 30230538,00 | 28416705,72 |  | 1813832,28 | 37396,91 |  | 21 |  |  | 44 |  | 137,70 | 4662180,00 |  | 4382449,20 | 279730,80 |  | 35400,00 | 7 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Специалист Администрации В.И.Попкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |