## Герб_Калитва_док

## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2015 № 90 п. Синегорский

|  |
| --- |
| О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов |

Рассмотрев постановление Администрации Ростовской области от 12.04.2011 г. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций энерго-, тепло- и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.
5. Рекомендовать организациям энерго-, тепло-, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.) независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:
	1. Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;
	2. Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.10.2015 года.
6. Назначить лицом, ответственным за предоставление информации по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов специалиста первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Кобзеву Марию Викторовну.
7. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения Н.И.Волков

Приложение 1

 к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от

 14.05.2015 г. № 90

Мероприятия

по подготовке жилищного фонда

 к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

 по Синегорскому сельскому поселению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ТСЖ «Горняк» |  |  |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | 0,0 | ТСЖ «Горняк" |   | 10.04.2015 | 01.06.2015 |
| 2 | Промывка системы отопления | м3 | 36 | 3,4 | ТСЖ «Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п"  | 01.06.2015 | 01.08.2015 |
| 3 | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 0,0 | ТСЖ «Горняк" |  | 01.08.2015 | 01.09.2015 |
| 4 | Подписание актов готовности |  |  |  |  |  | 01.06.2015 | 15.09.2015 |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению | тыс.руб | 3,4 |  |  |  |  |

ООО «БК УК»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ремонт системы холодного водоснабжения |
| 1 | Юбилейный, 7 | м | 8 | 8,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 01.06.2015 | 03.06.2015 |
|  | Итого по разделу |  | **8** | **8,0** |  |  |  |  |
| Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления (промывка трубопроводов, гидроиспытания системы, ревизия запорной арматуры) |
| 1 | Юбилейный, 3 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 12.05.2015 | 15.05.2015 |
| 2 | Юбилейный, 7 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 05.05.2015 | 08.05.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Юбилейный, 10 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 06.05.2015 | 08.05.2015 |
| 4 | Юбилейный, 12 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 06.05.2015 | 08.05.2015 |
| 5 | Юбилейный, 13 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 07.05.2015 | 08.05.2015 |
| 6 | Юбилейный, 17 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 07.05.2015 | 08.05.2015 |
| 7 | Юбилейный, 9 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 05.05.2015 | 08.05.2015 |
| 8 | Макарова, 1 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 14.05.2015 | 18.05.2015 |
| 9 | Макарова, 3 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 14.05.2015 | 18.05.2015 |
| 10 | Макарова, 4 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 18.05.2015 | 22.05.2015 |
| 11 | Макарова, 5 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 18.05.2015 | 22.05.2015 |
| 12 | Макарова, 6 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 19.05.2015 | 22.05.2015 |
| 13 | Макарова, 7 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 19.05.2015 | 22.05.2015 |
| 14 | Макарова, 8 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 20.05.2015 | 22.05.2015 |
| 15 | Макарова, 9 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
| 16 | Макарова, 13 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
| 17 | ВГСЧ, 1 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 13.05.2015 | 18.05.2015 |
| 18 | ВГСЧ, 2 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 13.05.2015 | 18.05.2015 |
| 19 | Подписание актов готовности |  |  |  |  |  | 25.05.2015 | 15.09.2015 |
|   | Итого по разделу |  | **3480** | **34,8** |   |   |   |   |
| Ремонт системы отопления |
| 1 | Макарова, 1 | м | 6 | 4,5 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 15.04.2015 | 17.04.2015 |
| 2 | Макарова, 4 | м | 12 | 12,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 20.04.2015 | 22.04.2015 |
|  | Итого по разделу |  | 18 | 16,5 |  |  |  |  |
| Ремонт системы канализации |
| 1 | ВГСЧ | м | 12 | 6,5 | ООО "ЖЭУ № 3" | ООО "ЖЭУ № 3" | 02.06.2015 | 06.06.2015 |
|  | Итого по разделу |  | **12** | **6,5** |  |  |  |  |
| Ступени входа в подъезд |
| 1 | Юбилейный, 13 | м2 | 10 | 7,2 | ООО "ЖЭУ № 3" | ООО "ЖЭУ № 3" | 03.08.2015 | 07.08.2015 |
|  | Итого по разделу |  | 10 | 7,2 |  |  |  |  |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению | тыс.руб | 73,0 |  |  |  |  |

Специалист Администрации С.П.Беседина

 Приложение 2

 к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от

 14.05.2015 г. № 90

Мероприятия

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

по Синегорскому сельскому поселению

1. План мероприятий по подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов (по Синегорскому сельскому поселению тепловых сетей филиала открытого акционерного общества «Донэнерго» - «Тепловые сети»):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Котельная №11 п. Синегорский ул.Макарова, 9а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кап. ремонт теплоизоляции  | тр.м | 1290 | 393,0 | Ершов В.В. | х/с | 30.04.2015 | 10.09.2015 |
|  | Текущий ремонт тепловых сетей и котельного оборудования |  |  | 34,0 | Ершов В.В. | х/с | 01.08.2015 | 30.09.2015 |
|  | Подписание актов готовности |  |  |  |  |  | 01.08.2015 | 15.09.2015 |
| **Всего по Синегорскому сельскому поселению** | **тыс.руб** | **427,0** |  |  |  |  |

Специалист Администрации С.П.Беседина

1. План мероприятий по подготовке объектов водоснабжения к

эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по Синегорскому сельскому поселению:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт перекачных насосов на 2 и 1 линии ТАБС-275 пю. Синегорский - 2 шт. | шт | 2 | 261,2 |  | собственные средства | 20.08.2015 | 25.08.2015 |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Титова, ул. Колхозная, от ул. Коммунальной до ул. Гайдара, ул. Степная, ул. Фильчукова, от ул. Советская до ул. Свердлова, Совхоз Краснодонецкий от Балки Свидова до ул. Колхозная |  |  | 108,0 |  | собственные средства | 01.08.2015 | 30.08.2015 |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению | тыс.руб | 369,2 |  |  |  |  |

 Приложение 3

 к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от

 14.05.2015 г. № 90

 Мероприятия

по подготовке объектов социальной инфраструктуры

 к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

 по Синегорскому сельскому поселению

МБУК Синегорская КС

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по подготовке к отопительномупериоду 2015 -2016 | Ед.изм. | Объем | Финансовыесредства,выделяемыедляподготовкик зиме(тыс.руб.) | Ответственный | Источникфинансирования | Дата исполненияработ (число,месяц) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Гидравлические испытания (промывка и опрессовка отопительной системы) | м | 2166 | 20,0 | Директора ДК | местный бюджет | 15.04.2015 | 01.10.2015 |
| 2 | Закупка угля | т | 115,6 | 480,5 | Директор МБУК Синегорская КС | местный бюджет | 20.01.2015 | 01.09.2015 |
| 3 | Проверка знаний ответственных лиц по ПТЭТЭ, ПТБТПУ и ТС, ПРсП и электорбезопасности | чел | 2 | 10,240 | ДиректораМБУК Синегорская КС | местный бюджет | 01.05.2015 | 20.10.2015 |
| 4 | Профилактическиеиспытания электрооборудования | ДК |  5 |  6,500 | Директор МБУК Синегорская КС | местный бюджет | 01.11.2015 | 01.12.2015 |
| 5 | Подписание актов готовности |  |  |  | ДиректорМБУК Синегорская КС |  | 01.08.2015 | 31.08.2015 |
|  | Всего по МБУК Синегорская КС |   тыс.руб | 517,24 |  |  |  |  |

Отдел образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МБДОУ ДС №15 "Росинка"Промывка, опресовка | руб. | 7100,0  | из средств экономии | Одинцова Н.Н.-заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 27.04.2015 | 01.09.2015 |
| Ремонт кровли |  |
| Текущий ремонт отопления |  |
| Ревизия запорной арматуры |  |
| Чистка дымоходов, вентканалов |  |
| Заготовка угля | 291200,0 |
| 2 | МБДОУ ДС №29 "Колобок"Промывка, опресовка |  руб.  | 7100,0  | из средств экономии | Старостина М.В. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 27.04.2015 | 01.09.2015 |
| Текущий ремонт отопления |  |
| Ревизия запорной арматуры |  |
| Чистка дымоходов, вентканалов |  |
| Заготовка угля | 52800,0 |
| 3 | МБДОУ ДС №32 "Золотой ключик"Промывка, опресовка | руб.  | 7100,0  | из средств экономии | Локтионова Л.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 27.04.2015 | 01.09.2015 |
| Текущий ремонт отопления |  |
| Ревизия запорной арматуры |  |
| Чистка дымоходов, вентканалов |  |
| Заготовка угля | 71100,0 |
| 4 | МБДОУ ДС №33 "Колокольчик"Промывка, опресовка | руб. |  7100,0 | из средств экономии | Авдиенко И.В. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 27.04.2015 | 01.09.2015 |
| Текущий ремонт отопления |  |
| Ревизия запорной арматуры |  |
| Чистка дымоходов, вентканалов |  |
| Заготовка угля | 88600,0 |
| 5 | МБДОУ ДС №34 "Ромашка"Промывка, опресовка |  руб. |  7100,0 | из средств экономии | Фоменко О.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 27.04.2015 | 01.09.2015 |
| Ремонт кровли |  |
| Текущий ремонт отопления |  |
| Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистка дымоходов, вентканалов |  |
| Заготовка угля | 79600,0 |
| 6 | МБДОУ ДС №45 "Ласточка"Промывка, опресовка  | руб.   | 7100,0  | из средств экономии | Дранникова Н.В. | Местный бюджет | 27.04.2015 | 01.09.2015 |
| Проверка теплосчетчика (по графику)  |  |
| Ревизия запорной арматуры |  |
| 7 | МБОУ ООШ №3Промывка, опресовка  | руб.   | 7100,0 | из средств экономии | Мякотникова Т.М. -директор школы | Местный бюджет | 27.04.2015 | 01.09.2015 |
| Ревизия запорной арматуры |  |
| Чистка дымоходов, вентканалов |  |
| Заготовка угля | 177300,0 |
| 8 | МБОУ ООШ №4Промывка, опресовка | руб. | 7100,0 | из средств экономии | Фатеева С.А. -директор школы | Местный бюджет | 27.04.2015 | 01.09.2015 |
| Текущий ремонт отопления |  |
| Ревизия запорной арматуры |  |
| Чистка дымоходов, вентканалов |  |
| Заготовка угля | 144300,0 |
| 9 | МБОУ СОШ №14Промывка, опресовка | руб.  |  7100,0 | из средств экономии | Буза Н.А. -директор школы | Местный бюджет | 27.04.2015 | 01.09.2015 |
| Ревизия запорной арматуры |  |
| Ревизия газовой котельной |  |
|  |
| 10 | МБОУ СОШ №15 Промывка, опресовка  |  руб.  | 7100,0  | из средств экономии | Ермакова Е.А. -директор школы | Местный бюджет | 27.04.2015 | 01.09.2015 |
| Ревизия запорной арматуры |  |
| Чистка дымоходов, вентканалов  |  |
| Заготовка угля | 89900,0 |
| 11 | Подписание актов готовности |  |  |  |  |  | 01.08.2015 | 15.09.2015 |
| Всего по отделу образования | руб. | 1035800,0 |  |  |  |  |  |

Здравоохранение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Амбулатория п. СинегорскийПоликлиника: остекление окон. Ремонт отопительной системы в кабинете №8 |   |   | 1,0 | зав. амбулаторией | ТФОМС | 01.08.2015 | 30.08.2015 |
| 2 | Рентгенологический кабинет: остекление окон |   |   | 0,5 | зав. амбулаторией | ТФОМС | 01.08.2015 | 30.08.2015 |
| 3 | Лаборатория: ремонт пола |   |   | 1,0 | зав. амбулаторией | ТФОМС | 01.07.2015 | 30.07.2015 |
| 4 | Физиотерапевтический кабинет: покраска панелей |   |   | 2,0 | зав. амбулаторией | ТФОМС | 15.08.2015 | 30.08.2015 |
| 5 | Котельная: ремонт крыши, ревизия насосов, вентиляторов. Чистка дымоходов. Бетонирование полов. Ремонт котла. Замена колосников. Ремонт теплотрассы. Утепление теплотрассы. Вывоз шлака. Штукатурка, побелка помещения котельной |   |   | 3,0 | зав. амбулаторией | ТФОМС | 01.07.2015 | 30.08.2015 |
| 6 | Подписание актов готовности |   |   |  | зав. амбулаторией |  | 15.07.2015 | 15.08.2015 |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |   тыс. руб | 7,5 |  |  |  |  |
| ИТОГО по Синегорскому сельскому поселению |   тыс. руб | 2433,14 |  |  |  |  |

Специалист Администрации С.П.Беседина