## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля     2018 г.                                   №    68                    п. Синегорский

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов

Рассмотрев постановление Администрации Ростовской области от 12.04.2011 г. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций  энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

- Рекомендовать организациям энергоснабжения, теплоснабжения, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.)  независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:

  - Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;

  - Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.09.2018 года.

- Назначить лицом, ответственным за предоставление информации по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов специалиста первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Золотову Светлану Юрьевну.

- Постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения	Т. Г. Холоднякова

Приложение 1

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

16. 04.2018 г. № 68

Мероприятия

по подготовке жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов

по Синегорскому сельскому поселению

| ТСЖ «Горняк» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт | 15 | 40,00 | Плугова Т. А. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.05.2018 | 10.06.2018 |
| 2 | Теплоизоляция трубопровода отопительной системы | п.м | 130 | 25,00 | Плугова Т. А. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 15.07.2018 | 30.07.2018 |
| 3 | Замена и установка новых общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | шт | 12 | 75,00 | Плугова Т. А. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.04.2018 | 01.07.2018 |
| 4 | Ревизия и ремонт отопительной системы | п.м | 200 | 60,0 | Плугова Т. А. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 20.06.2018 | 01.08.2018 |
| 5 | Дезинфекция подвальных помещений | шт | 17 | 10,00 | Плугова Т. А. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.08.2018 | 10.08.2018 |
| 6 | Проверка, промывка отопительной системы. Опресовка. | м | 2200 | 40,00 | Плугова Т. А. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.08.2018 | 01.09.2018 |
| 7 | Замена электропроводки в шкафах управления | шт | 30 | 75,00 | Плугова Т. А. | ТСЖ "Горняк" | 01.07.2018 | 01.09.2018 |
| 8 | Ремонт ступеней | шт | 5 | 40,00 | Плугова Т. А. | ТСЖ "Горняк" | 01.06.2018 | 01.08.2018 |
| 9 | Установка входных дверей | шт | 4 | 40,00 | Плугова Т. А. | ТСЖ "Горняк" | 01.08.2018 | 01.10.2018 |
| 10 | Ремонт кровли | кв. м | 800 | 250,00 | Плугова Т. А. | ТСЖ "Горняк" | 01.06.2018 | 01.09.2018 |
| 11 | Подписание акта к зимнему периоду 2018-2019 г.г. | - | - | - | Плугова Т. А. | - | 01.09. 2018 | 10.09. 2018 |
| Итого по разделу ТСЖ «Горняк» |  |  | 660,00 |  |  |  |  |

ООО «БК УК»

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ремонт кровли |
| 1 | Макарова 4 | м2 | 30 | 60,3 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 03.08.2018 | 06.08.2018 |
| 2 | Макарова 5 | м2 | 50 | 80,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 08.08.2018 | 15.08.2018 |
| 3 | Макарова 6 | м2 | 20 | 19,8 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 20.08.2018 | 25.08.2018 |
| 4 | Юбилейный 17 | м2 | 30 | 60,3 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 25.08.2018 | 30.08.2018 |
| 5 | Юбилейный 9 | м2 | 10 | 30,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 25.08.2018 | 30.08.2018 |
| 6 | Веселая 7 | м2 | 12 | 12,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 03.09.2018 | 07.09.2018 |
| 7 | Солнечный 3 | м2 | 30 | 38,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 06.09.2018 | 07.09.2018 |
| 4 | Итого по разделу |  | 182 | 300,4 |  |  |  |  |
| Ремонт козырьков и ступеней |
| 1 | Макарова 9 | шт. | 2 | 30,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 20.07.2018 | 20.08.2018 |
| 2 | Юбилейный 7 | м2 | 40 | 75,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 20.07.2018 | 20.08.2018 |
| 3 | Юбилейный 13 | м2 | 24 | 50,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 20.07.2018 | 20.08.2018 |
| 4 | Юбилейный 12 | шт | 2 | 35,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 20.08.2018 | 03.09.2018 |
| 5 | Веселая 7 | м2 | 12 | 35,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 20.08.2018 | 03.09.2018 |
| 22 | Итого по разделу: |  | 80 | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления |
| 1 | Юбилейный, 3 | м | 210 | 2,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 03.07.2018 | 03.07.2018 |
| 2 | Юбилейный, 9 | м | 210 | 2,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 03.07.2018 | 03.07.2018 |
| 3 | Юбилейный, 7 | м | 210 | 2,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.07.2018 | 04.07.2018 |
| 4 | Юбилейный, 10 | м | 210 | 2,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.07.2018 | 04.07.2018 |
| 5 | Юбилейный, 12 | м | 210 | 2,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 05.07.2018 | 05.07.2018 |
| 6 | Юбилейный, 13 | м | 210 | 2,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 05.07.2018 | 05.07.2018 |
| 7 | Юбилейный, 17 | м | 210 | 2,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 06.07.2018 | 06.07.2018 |
| 8 | Макарова, 1 | м | 180 | 1,8 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 10.07.2018 | 10.07.2018 |
| 9 | Макарова, 3 | м | 180 | 1,8 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 10.07.2018 | 10.07.2018 |
| 10 | Макарова, 4 | м | 180 | 1,8 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 10.07.2018 | 10.07.2018 |
| 11 | Макарова, 5 | м | 180 | 1,8 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 11.07.2018 | 11.07.2018 |
| 12 | Макарова, 6 | м | 180 | 1,8 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 11.07.2018 | 11.07.2018 |
| 13 | Макарова, 7 | м | 180 | 1,8 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 11.07.2018 | 11.07.2018 |
| 14 | Макарова, 8 | м | 180 | 1,8 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 12.07.2018 | 12.07.2018 |
| 15 | Макарова, 9 | м | 180 | 1,8 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 12.07.2018 | 12.07.2018 |
| 16 | Макарова, 13 | м | 180 | 1,8 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 12.07.2018 | 12.07.2018 |
| 17 | ВГСЧ, 1 | м | 210 | 2,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 13.07.2018 | 13.07.2018 |
|  | Итого по разделу |  | 3300 | 32,2 |  |  |  |  |
| Ремонт подъездов |
| 1 | Макарова 13 | шт | 1 | 100,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 10.07.2018 | 10.08.2018 |
|  | Итого по разделу: |  |  | 100.0 |  |  |  |  |
| Ремонт швов |
|  | Юбилейный 9 | м | 50 | 40,3 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 20.03.2018 | 16.04.2018 |
|  | Итого по разделу |  |  | 40,3 |  |  |  |  |
| Изготовление и установка металлических, металлопластиковых дверей |
|  | Гагарина 5 | шт | 1 | 17,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 10.05.2018 | 22.05.2018 |
|  | Дежнева 6 | шт | 1 | 17,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 23.05.2018 | 28.05.2018 |
|  | Итого по разделу |  | 2 | 34,0 |  |  |  |  |
| Ремонт системы водопровода |
|  | Макарова 1 | м | 12 | 30,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 05.06.2018 | 28.06.2018 |
|  | Итого по разделу |  | 12 | 30,0 |  |  |  |  |
| Ремонт трубопровода канализации |
|  | Макарова 4 | м | 10 | 23,0 | ООО "Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.06.2018 | 28.06.2018 |
|  | Итого по разделу |  | 10 | 23,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу ООО «БК УК» |  |  | 784,90 |  |  |  |  |

Специалист  Администрации                                                         С.П.Беседина

Приложение 2

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

16.04.2018 г. № 68

Мероприятия

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов

по Синегорскому сельскому поселению

- План мероприятий по подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов (по Синегорскому сельскому поселению тепловых  сетей филиала  открытого акционерного общества «Донэнерго»  - «Тепловые сети»):

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная № 9 | шт | 2 | 5,00 | БК РТС | х/с | 15.05.2018 | 01.09.2018 |
| 2 | Котельная № 11 | шт/п.м. | 3/75 | 85,0 | БК РТС | х/с | 15.05.2018 | 01.09.2018 |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению | тыс.руб | 90,0 |  |  |  |  |

- План мероприятий по подготовке объектов водоснабжения к

эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов по

Синегорскому сельскому поселению:

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2017-2018г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБС-275 п.Синегорский |
| 1 | Капитальный ремонт отливов кровли ТАБС-275 п. Синегорский | м | 100 | 22,00 | Начальник Синегорской ВКС Белоглазов А.И. | собственные средства | 01.07.2018 | 01.09.2018 |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей п. Синегорский ул. Шаумяна | м | 260 | 109 | Начальник Синегорской ВКС Белоглазов А.И. | собственные средства | 01.06.2018 | 30.06.2018 |
| Итого по разделу ГУП РО «УРЭВ» | тыс.руб | 131,0 |  |  |  |  |

Специалист Администрации                                                          С.П.Беседина

Приложение 3

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

16. 04.2018 г. № 68

Мероприятия

по  подготовке объектов социальной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов

по Синегорскому сельскому поселению

Отдел образования

| № п/п | Наименование учреждения | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Поставка угля | тн | 20 | 116,2 0,5 | Одинцова Н.Н.-заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.08. 2018 | 31.08. 2018 |
|  | МБДОУ ДС №15 "Росинка" | Обследование дымоходов |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  | 4 | 10,8 |  |  |  |  |
| 2 | МБДОУ ДС №29 "Колобок" | Поставка угля | тн шт | 20 1 4 | 117,7 0,5 10,8 | Старостина М.В. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.08. 2018 | 31.08. 2018 |
|  |  | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Поставка угля | тн щт | 20 1 4 | 116,2 0,5 610,8 | Лактионова Л.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.08. 2018 | 31.08. 2018 |
|  | МБДОУ ДС № 32 "Золотой ключик" | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБДОУ ДС № 33 "Колокольчик" | Поставка угля | тн шт | 20 1 | 116,2 0,5 10,8 | Буза Н.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.08. 2018 | 31.08. 2018 |
|  |  | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МБДОУ ДС № 34 "Ромашка" | Поставка угля | тн шт | 20 1 | 116,2 0,5 10,8 | Фоменко О.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.08. 2018 | 31.08. 2018 |
|  |  | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Промывка и опрессовка системы отопления | шт . | 1 2 | 6 6,4 0,5 | Дранникова Н.В. заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.08. 2018 | 31.08. 2018 |
|  | МБДОУ ДС № 45 "Ласточка" | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия задвижек и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Поставка угля | тн система шт | 90 1 1 | 502,0 3,0 0,5 4,0 | Бессалов Д. В. -директор школы | Местный бюджет | 01.08. 2018 | 31.08. 2018 |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ООШ № 3 | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение техперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Поставка угля | тн система шт | 34 1 1 | 228,5 1,5 0,5 6,4 | Рожкова А.П. -директор школы | Местный бюджет | 01.08. 2018 | 31.08. 2018 |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ООШ № 4 | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение техперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Промывка, опрессовка системы отопления | система шт | 1 1 2 | 5,0 1,2 6,4 | Трифонов Д.Н. -директор школы | Местный бюджет | 01.08. 2018 | 31.08. 2018 |
|  | МБОУ СОШ №14 | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение техперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Поставка угля | тн шт система | 110 1 1 | 737,0 0,8 6,4 1,5 | Качурина Е. А. директор школы | Местный бюджет | 01.08. 2018 | 31.08. 2018 |
|  | МБОУ СОШ №15 | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение техперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу образование |  |  |  | 2160,70 |  |  |  |  |

МБУК Синегорская КС

| № п/п | Наименование учреждения | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 г. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число,месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МБУК Синегорская КС | Гидравлические испытания(промывка и опресовка отопительной системы) | м | 2166 | 20,0 | Директора МБУК Синегорская КС Платон Л.А. | местный бюджет | 15.04. 2018 | 01.07. 2018 |
| 2 |  | Закупка угля | т | 95,5 | 744,9 | Директора МБУК Синегорская КС Платон Л.А. | местный бюджет | 01.07.2018 | 01.08. 2018 |
| 3 |  | Проверка знаний ответственных лиц по ПТЭТЭ, ПТБТПУ и ТС, ПРсП и электорбезопасности | чел | 2 | 10,24 | Директора МБУК Синегорская КС Платон Л.А. | местный бюджет | 01.08. 2018 | 01.09. 2018 |
| 4 |  | Профилактические испытания электрооборудования | ДК | 5 | 6,5 | Директор МБУК Синегорская КС Платон Л.А. | местный бюджет | 01.07. 2018 | 01.08. 2019 |
| 5 |  | Техническое обслуживание газопроводной сети газораспределения и газоиспользующего оборудования | ДК | 1 | 3,6 | Директор МБУК Синегорская КС Платон Л.А. | местный бюджет | 01.07.2018 | 15.07.2018 |
| 6 |  | Обследование дымоходов и вентиляционных каналов | ДК | 2 | 0,8 | Директор МБУК Синегорская КС Платон Л.А. | местный бюджет | 01.07.2018 | 15.07.2018 |
|  | Итого по разделу культура |  |  |  | 786,04 |  |  |  |  |

Здравоохранение

| № п/п |  | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Амбулатория п. Синегорский |
| 1 | Амбулатория п. Синегорский | Приобретение и установка модульной амбулатории и подведение инженерных сетей | шт | 1 | 25000000 |  | ТФОМС | 25.05.2018 | 01.09.2018 |
| 2 |  | Закупка угля на ФАП Виноградный, Ясногорка | тн | 9 | 66,6 |  |  | 15.08.2018 | 30.08.2018 |
| Итого по разделу здравоохранение | тыс. руб | 25066,0 |  |  |  |  |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению | тыс. руб | 29679,24 |  |  |  |  |

Специалист Администрации                                                      С.П.Беседина