РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.06.2024г. № 101

п. Синегорский

 **О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной**

**инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов**

 В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 12.04.2011 г. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов, Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.
5. Рекомендовать организациям энергоснабжения, теплоснабжения, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.) независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:
	1. Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;
	2. Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.09.2024 года.
6. Назначить лицом, ответственным за предоставление информации по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов специалиста первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Шиманину Светлану Александровну.
7. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Синегорского сельского поселения А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

Приложение 1

 к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения

 от 04.06.2024 г.№ 101

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов по Синегорскому сельскому поселению** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  **ТСЖ "Горняк"** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) | Срок выполнения |
| Областной бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюджетные средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Синегорский, мкр. Юбилейный, д. 1,2,4, 8,5,6,11,15,14,16,18,19,20,21,22п. Синегорский, мкр. Солнечный д.1п. Синегорский ул. Макарова д. 11 | Ремонт системы отопления | 100,0 |  |  | 100,0 | Май-Март 2025 |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный,д. 1,2,4,8,5,6,11,15,14,16,18,1920,21,22п.Синегорский, мкр.Солнечный д.1п.Синегорский ул.Макарова д. 11 | Ревизия, профилактика запорной арматуры системы отопления | 5,0 |  |  | 5,0 | Июль 2024 |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный,д. 1,2,4,8,5,6,11,15,14,16,18,19,20,21,22п.Синегорский, мкр.Солнечный д.1п.Синегорский ул.Макарова д. 11 | Ревизия, профилактика запорной арматуры системы водоснабжения | 5,0 |  |  | 5,0 | Июль 2024 |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный, 6 | Ремонт крыльца | 8,0 |  |  | 8,0 | Июль - Август 2024 |
| п.Синегорский, мкр.Солнечный д.1 | Замена канализации | 3,0 |  |  | 3,0 | Апрель 2024 |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный,д.2, 11 | Ремонт межпанельных швов | 95,0 |  |  | 95,0 | Май-Июнь 2024 |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный,д. 22,21,14,5,6,20,16  | Ремонт подъездов( по мере поступления денежных средств) | 300,0 |  |  | 300,0 | Май - Март 2025 |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный,д. 19 | Проверка тепловых счетчиков | 30,0 |  |  | 30,0 | Май 2024 |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный,д. 19,21,1, Макарова 11 | Ремонт кровли (по мере поступления заявок) | 400,0 |  |  | 400,0 | Апрель-Март 2025 |
| п.Синегорский, мкр.Юбилейный, д.8,1,22 | Ремонт входных дверей | 30,0 |  |  | 30,0 | Май – Октябрь 2024 |
| п.Синегорский, мкр.Юбилейный, 22 | Установка перил для инвалидов | 15,0 |  |  | 15,0 | Апрель – Август 2024 |
| п.Синегорский, мкр.Юбилейный, 16,19 | Ремонт отмостки  | 43,0 |  |  | 43,0 | Май – Октябрь 2024 |
| п.Синегорский, мкр. Юбилейный, 5. ул.Макарова д.11 | Ремонт фундамента | 20,0 |  |  | 20,0 | Май – Июнь 2024 |

**ООО УК «Белокалитвинская»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) | Срок выполнения |
| Областной бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюджетные средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Синегорский мкр.ВГСЧ д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский мкр.Солнечный д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,1 |  |  | 1,1 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский мкр.Солнечный д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,1 |  |  | 1,1 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,10 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,12 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,13 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,17 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,9 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский ул.Веселая д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский ул.Веселая д.11 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский ул.Веселая д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский ул.Веселая д.5 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский ул.Веселая д.7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.13 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.5 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.24-01.10.24 |
| п. Синегорский, ул. Макарова,д. 6 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.8 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.9 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Углекаменный ул.Дорожная д.7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Углекаменный ул.Новая д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Ясногорка ул.Гагарина д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Ясногорка ул.Гагарина д.5 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,2 |  |  | 0,2 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.6 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.8 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Ясногорка ул.Оборонная д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Ясногорка ул.Оборонная д.4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.8 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.12 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.14 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.16 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.24-01.10.24 |
| п.Синегорский,мкр.Солнечный,4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,1 |  |  | 1,1 | 01.01.24-10.10.24 |
| п.Синегорский Юбилейный, 9 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 01.05.24-11.06.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 7 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 02.05.24-12.06.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 12 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 03.05.24-13.06.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 13 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 04.05.24-14.06.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 17 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 05.05.24-15.06.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 10 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 06.05.24-16.06.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 3 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 07.05.24-17.06.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 1 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 08.05.24-18.06.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 3 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 09.05.24-19.06.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 4 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 10.05.24-20.06.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 5 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 11.05.24-21.06.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 6 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 12.05.24-22.06.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 7 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 13.05.24-23.06.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 8 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 14.05.24-24.06.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 9 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 15.05.24-25.06.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 13 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 16.05.24-26.06.24 |
| п.Синегорский мкр.ВГСЧ, 1 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 17.05.24-27.06.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, д.7 | Ремонт подъездов | 90,0 |  |  | 90,0 | 01.08.24-31.08.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д. 3 | Ремонт подъездов | 45,0 |  |  | 45,0 | 01.08.24-31.08.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейныйд.10 | Ремонт подъездов | 90,0 |  |  | 90,0 | 01.08.24-31.08.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейныйд.10 | Ремонт подъездов | 45.0 |  |  | 45.0 | 01.08.24-31.08.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова д. 5 | Ремонт системы отопления | 32,0 |  |  | 32,0 | 01.07.24-30.07.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д.13 | Ремонт системы отопления | 15,0 |  |  | 15,0 | 01.07.24-30.07.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,17 | Ремонт кровли | 75,0 |  |  | 75,0 | 01.05.24-30.07.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д.13 | Ремонт кровли | 90,0 |  |  | 90,0 | 01.05.24-30.07.24 |
| П.Синегорский мкр.Юбилейный д.12 | Ремонт кровли | 75,0 |  |  | 75,0 | 01.05.24-30.07.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова д. 6 | Ремонт кровли | 45,0 |  |  | 45,0 | 01.05.24-30.07.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.4 | Ремонт кровли | 45,0 |  |  | 45,0 | 01.05.24-31.08.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.8 | Ремонт кровли | 45,0 |  |  | 45,0 | 01.05.24-31.08.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.7 | Ремонт кровли | 55,0 |  |  | 55,0 | 01.05.24-31.08.24 |
| п.Синегорский ул.Макарова д. 1 | Ремонт козырьков и ступеней | 45,0 |  |  | 45,0 | 01.08.24-31.08.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д. 9 | Ремонт козырьков и ступеней | 49,0 |  |  | 49,0 | 01.08.24-31.08.24 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 13 | Ремонт системы ХВС | 22,0 |  |  | 22,0 | 01.05.24-30.07.24 |
| п.Синегорский ул. Макарова д.8 | Ремонт системы ХВС | 120,0 |  |  | 120,0 | 01.05.24-30.07.24 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Заведующий сектором по общим и С.П.Бесединаземельно-правовым вопросам    Приложение 2 к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от  04.06.2024 г. № 101 **Мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 г по Синегорскому сельскому поселению** |
|  |  | **ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети"** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) | Срок выполнения |
| Областной бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюджетные средств |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Синегорский, ул. Макарова, 9А Котельная № 11 | Текущий ремонт котельного оборудования (2шт.) | 0,0 |  |  | 0,0 | 01.09.2024 |
| п.Синегорский, ул. Горького, 24 Котельная № 9 | Капитальный ремонт кровли, текущий ремонт оборудования (2шт.) | 0,0 |  |  | 0,0 | 01.09.2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Филиал "Белокалитвинский" ГУП РО "УРСВ"** |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) | Срок выполнения |
| Областной бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюджетные средств |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синегорский водозабор подземных вод, Ростовской обл., Белокалитвинский район., п.Синегорский | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 6-10-80 на скважине №6 | 125,0 |  | 125,0 |  | Работы выполнены |

Заведующий сектором по общим и С.П. Беседина

земельно-правовым вопросам

 Приложение 3

 к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от

 04.06.2024 г. №101

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов по Синегорскому сельскому поселению** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **МБУК Синегорск** | **КС** |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) | Срок выполнения |
| Областной бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюджетные средств |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК Синегорская КС | Гидравлические испытания | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.08.24-01.09.24 |
| Закупка угля | 441,4 |  | 441,4 |  | 01.08.24-01.09.24 |
| Проверка знаний отв. лиц | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.07.24-01.09.24 |
| Профилактические испытания | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.07.24-15.09.24 |
| Техническое обслуживание | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.07.24-15.09.24 |
| Обследование дымоходов | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.07.24-15.09.24 |

 **Отдел образование**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ ДС № 15 "Росинка" | Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Проверка электрооборудования  | 1,8 |  | 1,8 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 3,5 |  | 3,5 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Обслуживание теплосчетчика  | 12,6 |  | 12,6 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обслуживание котельной | 60,0 |  | 60,0 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Поставка угля | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.24-15.10.24 |
| МБДОУ ДС № 29 "Колобок" | Поставка угля | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.24-15.10.24 |
| Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Проверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 6,6 |  | 6,6 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обслуживание котельной | 60,0 |  | 60,0 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обслуживание теплосчетчика | 17,0 |  | 17,0 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| МБДОУ ДС № 32 "Золотой ключик" | Поставка угля | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 3,0 |  | 3,0 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Проверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Обслуживание котельной | 60,0 |  | 60,0 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Обслуживание теплосчетчика | 16,5 |  | 16,5 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| МБДОУ ДС № 33 "Колокольчик" | Поставка угля | 166,0 |  | 166,0 |  | 01.01.24-01.09.24 |
| Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Проверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 4,0 |  | 4,0 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4  |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обслуживание котельной | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.24-01-09.24 |
| Обслуживание теплосчетчика | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| МБДОУ ДС № 34 "Ромашка" | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Проверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 4,3 |  | 4,3 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Поставка угля | 146,5 |  | 146,5 |  | 20.04.24-01.09.24 |
| Обслуживание котельной | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обслуживание теплосчетчика | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| МБДОУ ДС № 45 "Ласточка" | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 7,0 |  | 7,0 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обслуживание теплосчетчиков | 12,6 |  | 12,6 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Проверка электрооборудования  | 1,8 |  | 1,8 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обслуживание котельной | 60,0 |  | 60,0 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Ремонт отопления | 96,2 |  | 96,2 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Поставка угля | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| МБОУ ООШ № 4 | Поставка угля | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 5,3 |  | 5,3 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Проверка электрооборудования | 4,5 |  | 4,5 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обслуживание котельной | 60,0 |  | 60,0 |  | 01.04.24-01.09.24 |
|  | Обслуживание теплосчетчика | 17,0 |  | 17,0 |  | 01.04.24-01.09.24 |
|  МБОУ СОШ № 14 | Промывка и опрессовка системы отопления | 20,0 |  | 20,0 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обследование дымоходов | 0,9 |  | 0,9 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Проверка электрооборудования | 8,1 |  | 8,1 |  | 01.04.24-31.09.24 |
| Обслуживание теплосчетчика | 17,3 |  | 17,3 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| МБОУ СОШ № 15 | Поставка угля | 750,0 |  | 750,0 |  | 01.01.24-01.09.24 |
| Обследование дымоходов | 0,9 |  | 0,9 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Проверка электрооборудования | 5,5 |  | 5,5 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.24-01.09.24 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 5,0 |  | 5,0 |  | 01.04.24-01.09.24 |

З**ДРАВООХРАНЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулатория п.Синегорский | Ревизия насосов |  0,0 |   |   | 0,0  | 01.07.2024 |
| Покраска труб в котельной |  0,0 |   |   |  0,0 | 01.07.2024 |
| Получение паспорта готовности амбулатории и ФАП к отопительному сезону |  0,0 |   |   |  0,0 |  |
| Получение паспорта готовности поликлиники к отопительному сезону |  0,0 |   |   |  0,0 | 07.07.2024 |
| Получение паспорта готовности | 0,0 |  |  | 0,0 | 30.09.2024 |

Заведующий сектором по общим и С.П.Беседина

земельно-правовым вопросам