АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

2016      			                            №                                   п.Синегорский

Об утверждении Правил осуществления

капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности

Синегорского сельского поселения

и (или) в приобретение объектов

недвижимого имущества в муниципальную

собственность за счет средств местного бюджета

В соответствии со статьями 782 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Ростовской области от 18.05.2016 № 360  «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Ростовской области и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность за счет средств областного бюджета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Синегорского сельского поселения и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную  собственность за счет средств местного бюджета согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Синегорского

# сельского поселения                                                                           Н.И.Волков

Приложение

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

__________2016г №___

ПРАВИЛА

осуществления капитальных вложений

в объекты муниципальной собственности Синегорского сельского поселения и (или) в приобретение объектов

недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств местного бюджета

  - Общие положения

  - Настоящие Правила устанавливают:

    - Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Синегорского сельского поселения и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Синегорского сельского поселения за счет средств местного бюджета (далее – бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи органами местного самоуправления Синегорского сельского поселения муниципальным бюджетным учреждениям Синегорского сельского поселения или муниципальным автономным учреждениям Синегорского сельского поселения, муниципальным унитарным предприятиям Синегорского сельского поселения (далее – организации) полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Синегорского сельского поселения муниципальных контрактов от лица указанных органов в соответствии с настоящими Правилами, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий.

    - Порядок предоставления из местного бюджета субсидий организациям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Синегорского сельского поселения и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность Синегорского сельского поселения за счет средств местного бюджета (далее соответственно – объекты, субсидии).

  - Отбор объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) и (или) в приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:

приоритетов и целей развития Ростовской области и Синегорского сельского поселения исходя из прогнозов социально-экономического развития Ростовской области и стратегий развития  на среднесрочный и долгосрочный периоды;

нормативных правовых актов Российской Федерации, Ростовской области и Синегорского сельского поселения;

оценки влияния создания объекта муниципальной собственности Синегорского сельского поселения на комплексное развитие Ростовской области и муниципальных образований;

утвержденной в установленном порядке проектной документации; положительного заключения государственной экспертизы, заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, а также объекта реконструкции, находящегося в муниципальной собственности Синегорского сельского поселения.

  - При осуществлении капитальных вложений в объекты в ходе исполнения местного бюджета, за исключением случаев, указанных в    пункте

1.4 настоящих Правил, не допускается:

    - Предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусмотренное пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

    - Предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении субсидий, предусмотренное пунктом 2 статьи 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

  - В ходе исполнения местного бюджета при осуществлении капитальных вложений в объекты допускается:

    - Предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусмотренное пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае изменения в установленном порядке типа (организационно- правовой формы) муниципального казенного учреждения Синегорского сельского поселения, являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, на организацию после внесения соответствующих изменений в указанное решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций с внесением изменений в ранее заключенные муниципальным казенным учреждением Синегорского сельского поселения муниципальные контракты в части замены стороны договора – муниципального казенного учреждения Синегорского сельского поселения на организацию и вида договора – муниципального контракта на гражданско-правовой договор организации.

    - Предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении субсидий, предусмотренное пунктом 2 статьи 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае изменения в установленном порядке типа (организационно-правовой формы) организации, являющейся получателем субсидии, на муниципальное казенное учреждение Синегорского сельского поселения после внесения соответствующих изменений в указанное решение о предоставлении субсидий с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные организацией договоры в части замены стороны договора – организации на муниципальное казенное учреждение Синегорского сельского поселения и вида договора – гражданско-правового договора организации на муниципальный контракт.

  - Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий Синегорского сельского поселения, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав государственной  казны Ростовской области.

  - Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у организаций. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты муниципальных унитарных предприятий Синегорского сельского поселения, основанных на праве хозяйственного ведения, влечет увеличение их уставного фонда.

  - Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также о сроках и об объемах перечисления субсидий организациям учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из местного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения местного бюджета.

  - Осуществление бюджетных инвестиций

  - Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Синегорского сельского поселения принимается в форме распоряжения Администрации Синегорского сельского поселения в установленном порядке.

  - Инициаторами подготовки проектов решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (далее – проект решения) выступают ответственные исполнители либо соисполнители муниципальных программ Синегорского сельского поселения.

Проект решения может включать несколько объектов муниципальной собственности Синегорского сельского поселения.

  - Проект решения должен содержать в отношении каждого объекта муниципальной собственности Синегорского сельского поселения следующую информацию:

наименование объекта капитального строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества в соответствии с кадастровым паспортом объекта недвижимого имущества;

направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимости);

наименование главного распорядителя средств местного бюджета; мощность	(прирост	мощности)	объекта	капитального	строительства

Синегорского сельского поселения, подлежащего вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества;

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства Синегорского сельского поселения и (или) приобретения объекта недвижимого имущества;

сметную стоимость объекта муниципальной собственности Синегорского сельского поселения в ценах соответствующих лет либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества;

общий объем бюджетных инвестиций и его распределение по годам реализации в ценах соответствующих лет.

  - В установленном регламентом Администрации Синегорского сельского поселения порядке осуществляется подготовка и согласование проекта решения.

В срок не позднее двух месяцев до внесения проекта Решения Собрания депутатов Синегорского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение в Собрание депутатов Синегорского сельского поселения проект решения направляется с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием на согласование в сектор экономики и финансов Администрации Синегорского  сельского поселения.

  - Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов:

    - Муниципальными заказчиками, являющимися получателями  средств местного бюджета.

    - Организациями, которым главными распорядителями средств местного бюджета, осуществляющими функции и полномочия учредителя или права собственника имущества организаций и являющиеся муниципальными заказчиками, передали в соответствии с настоящими Правилами свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Синегорского сельского поселения от лица главного распорядителя средств местного бюджета муниципальных контрактов.

  - Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств местного бюджета, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных актами (решениями), на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

  - В  целях   осуществления   бюджетных   инвестиций   в   соответствии с подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Раздела главными распорядителями средств местного бюджета с организациями заключаются соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Синегорского сельского поселения муниципальных контрактов от лица главного распорядителя средств местного бюджета (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта)  (далее – соглашение о передаче полномочий).

  - Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:

    - Цель осуществления бюджетных инвестиций:

Объем бюджетных инвестиций с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности Синегорского сельского поселения (сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Синегорского сельского поселения), соответствующего решению о подготовке бюджетных инвестиций.

    - Общий объем капитальных вложений (рассчитанный в ценах соответствующих лет), в том числе объем бюджетных ассигнований, предусмотренный главному распорядителю средств местного бюджета как получателю средств местного бюджета, соответствующий решению о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

    - Срок ввода в эксплуатацию объекта муниципальной собственности Синегорского сельского поселения и (или) приобретения объекта недвижимого имущества.

    - Положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени Синегорского сельского поселения от лица органа местного самоуправления Синегорского сельского поселения муниципальных контрактов.

    - Ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий.

    - Положения, устанавливающие право органа местного самоуправления Синегорского сельского поселения на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий.

    - Положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности органа местного самоуправления Синегорского сельского поселения как получателю средств местного бюджета в порядке, установленном Администрацией Синегорского сельского поселения.

  - Соглашение о передаче полномочий заключается в течение 15 рабочих дней с момента издания правового акта, указанного в пункте 2.1 настоящего Раздела.

  - Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ростовской области и Администрации Синегорского сельского поселения для исполнения местного бюджета, и отражаются на открытых в установленном порядке лицевых счетах:

    - Получателя бюджетных средств – в случае заключения муниципальных контрактов муниципальным заказчиком.

    - Для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств – в случае заключения от имени Синегорского сельского поселения муниципальных контрактов организациями от лица главных распорядителей средств местного бюджета.

  - Основанием     для      открытия      лицевого      счета,      указанного   в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего Раздела, является копия соглашения  о передаче полномочий.

  - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности Синегорского сельского поселения могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.

  - Средства, полученные из местного бюджета в форме бюджетных инвестиций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

  - В случае необходимости внесение изменений в решение о подготовке и осуществлении бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с данными Правилами.

  - Предоставление субсидий

  - Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии организация,    с учетом ведомственной принадлежности, обращается в Администрацию Синегорского сельского поселения с заявкой о предоставлении субсидии, содержащей следующие документы и информацию (далее – заявка):

заявление о предоставлении субсидии;

информацию об объекте капитального строительства по форме согласно приложению № 1;

информацию об объекте недвижимого имущества, приобретаемого с использованием субсидии, по форме согласно приложению № 2.

  - Субсидия может предоставляться на несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых предусмотрено за счет субсидии.

  - Субсидии предоставляются организациям в размере средств, предусмотренных распоряжением Администрации Синегорского сельского поселения, в пределах бюджетных средств, предусмотренных Решением Собрания депутатов Синегорского сельского поселения о бюджете Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района на соответствующий финансовый год и на плановый  период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке получателю средств местного бюджета на цели предоставления субсидий.

  - Субсидия предоставляется при наличии у организации утвержденной в установленном порядке проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы, заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции, находящегося в муниципальной собственности Синегорского сельского поселения и финансируемого за счет бюджетных средств.

  - Субсидия не направляется на финансовое обеспечение следующих работ, если иное не предусмотрено распоряжением Администрации Синегорского сельского поселения:

разработку проектной документации на объекты капитального строительства  или  приобретение  прав  на  использование  типовой   проектной

документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется осуществлять с использованием субсидии.

  - Заявка регистрируется в органе местного самоуправления Синегорского сельского поселения в день ее поступления.

Орган местного самоуправления Синегорского сельского поселения в течение 12 рабочих дней со дня регистрации заявки рассматривает ее и инициирует подготовку проекта распоряжения Администрации Синегорского сельского поселения о предоставлении субсидии.

  - В распоряжении Администрации Синегорского сельского поселения о предоставлении субсидии указываются:

цель предоставления субсидии организации: строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение объектов недвижимого имущества;

объект капитального строительства согласно проектной документации либо объект недвижимого имущества, планируемые к приобретению в муниципальную собственность Синегорского сельского поселения;

главный распорядитель бюджетных средств и получатель бюджетных средств;

наименование застройщика, технического заказчика;

мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства либо приобретения объекта недвижимого имущества;

сметная стоимость объекта капитального строительства либо предполагаемая (предельная) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества;

общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитального строительства, общий (предельный) объем субсидии на приобретение объекта недвижимого имущества;

общий размер средств организации, направляемых на капитальное строительство или приобретение объектов недвижимого имущества.

  - При предоставлении организации субсидии, направленной на создание объектов капитального строительства муниципальной собственности Синегорского сельского поселения или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Синегорского сельского поселения за счет средств местного бюджета, подлежащих отображению в документах территориального планирования    Синегорского сельского поселения,    но    не    предусмотренных указанными документами территориального планирования Синегорского сельского поселения, министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области обеспечивает внесение соответствующих изменений в указанные документы территориального планирования Ростовской области в пятимесячный срок с даты вступления в силу распоряжения Правительства Ростовской области.

  - Предоставление предусмотренной настоящими Правилами субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и организацией  (далее  – соглашение о  предоставлении субсидии),  на срок, не превышающий срок действия утвержденных получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности или объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность.

Форма соглашения о предоставлении субсидии утверждается правовым актом отраслевого органа местного самоуправления Синегорского сельского поселения – главным распорядителем средств местного бюджета.

  - Соглашение должно содержать в том числе:

    - Цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которого предоставляется субсидия, с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, а также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии.

    - Положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации указанного соглашения.

    - Условие о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения и муниципальных нужд.

    - Положения, устанавливающие обязанность организации по открытию лицевого счета для учета операций с субсидиями в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области.

    - Сроки  (порядок   определения   сроков)   перечисления   субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет, указанный в подпункте 3.10.4 пункта 3.10 настоящего Раздела.

    - Положения,	устанавливающие	право	получателя	бюджетных

средств, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии.

    - Порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года ранее перечисленной субсидии.

    - Порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения этой организацией целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии.

    - Положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением организацией условий о софинансировании капитальных вложений в объект муниципальной собственности за счет иных источников в случае, если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено указанное условие.

    - Порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии организацией.

    - Случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

Специалист Администрации                                                            С.П.Беседина

Приложение № 1

к Правилам осуществления капитальных вложений

в объекты муниципальной собственности Синегорского сельского поселения и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества

в муниципальную собственность Синегорского сельского поселения за счет средств местного бюджета

Главе Синегорского сельского поселения

от

(наименование организации)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства

согласно проектной документации)

| Направление субсидирования (цель осуществления): строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) |  |
| --- | --- |
| Наименование технического заказчика |  |
| Наименование застройщика |  |
| Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |
| Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |

| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Источник финансиро- вания в рублях | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | предше- ствую- щий период | теку- щий год | первый год плано- вого периода | второй год плано- вого периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капиталь- ного строительства (при наличии утвержденной проектной доку- ментации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего |  |  |  |  |  |
|  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проект- ной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего |  |  |  |  |  |
|  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Общий (предель- ный) объем субси- дии, направляемой на осуществление капитальных вложений | всего |  |  |  |  |  |
|  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Общий размер средств организа- ции, направляемых на осуществление капитальных вло- жений в объекты капитального | всего |  |  |  |  |  |
|  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительства | иные источники |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проект- ной документации и проведение инже- нерных изысканий или приобретение прав на использова- ние типовой проек- тной документации | всего |  |  |  |  |  |
|  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |

Примечание.

Объем финансового обеспечения в графе 4 отражается одной суммой без распределения по годам.

Руководитель организации 	Ф.И.О.

(подпись)

Приложение № 2

к Правилам осуществления капитальных вложений

в объекты муниципальной собственности Синегорского сельского поселения и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества

в муниципальную собственность Синегорского сельского поселения за счет средств местного бюджета

Главе Синегорского сельского поселения

от

(наименование организации)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте недвижимого имущества, приобретаемого с использованием субсидии

(наименование объекта недвижимого имущества,

приобретаемого с использованием субсидии)

| Наименование получателя субсидии |  |
| --- | --- |
| Мощность объекта недвижимого имущества |  |
| Срок приобретения объекта недвижимого имущества |  |

| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Источник финансиро- вания в рублях | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | пред- шест- вующий период | теку- щий год | первый год плано- вого периода | второй год плано- вого периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта недвижимого имущества | всего |  |  |  |  |  |
|  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Общий (предель- ный) объем субси- дии, направляемой на приобретение объекта недвижи- мого имущества | всего |  |  |  |  |  |
|  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Общий размер средств организа- ции, направляемых на приобретение объектов недвижи- мого имущества | всего |  |  |  |  |  |
|  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |

Примечание.

Объем финансового обеспечения в графе 4 отражается одной суммой без распределения по годам.

Руководитель организации 	Ф.И.О.

(подпись)