РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____.02.2026 № _____

п. Синегорский

Об утверждении Порядка принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности Синегорского сельского поселения, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета

В соответствии с п. 16 и п. 21 Правил проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.05.2025 г.   № 802, руководствуясь Уставом муниципального образования «Синегорское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области, Администрация Синегорского сельского поселения постановляет:

- Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности Синегорского сельского поселения, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета, согласно Приложению.

- Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Синегорского сельского поселения                                                          И.В. Никулин

Согласовано:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                                  С.П. Беседина

Проект подготовил:

Заведующий сектором муниципального хозяйства                            Т.А. Суржикова

Приложение

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения                                                                                                                                                                                             от ___ . 02. 2026  № ____

ПОРЯДОК

принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности Синегорского сельского поселения, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета

- Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает правила принятия  решения о  консервации  объекта  капитального  строительства муниципальной собственности Синегорского сельского поселения, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее — объект капитального строительства).

- Принятие решения о консервации объекта капитального строительства

  - Решение о консервации объекта капитального строительства (далее — решение о консервации) принимается в случае прекращения его строительства (реконструкции) или в случае необходимости приостановления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства более чем на 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем.

  - Проект решения о консервации подготавливается Администрацией Синегорского сельского поселения (далее – Администрация) на основании письменного уведомления лица, осуществляющего строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства (далее — государственный заказчик).

  - Решение о консервации принимается в форме правового акта Администрации.

  - В решении о консервации должны быть определены:

- перечень работ по консервации объекта капитального строительства, сформированный с учетом положений пункта 2.7 настоящего Порядка;

- лица, ответственные за сохранность и безопасность объекта капитального строительства, в том числе конструкций, оборудования, материалов, а также строительной площадки (должностное лицо государственного заказчика);

- сроки подготовки комплекта документов, включающего графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ по консервации объекта капитального строительства (далее — техническая документация), а также сроки начала и окончания проведения работ по его консервации;

- размер средств на проведение работ по консервации объекта капитального строительства, определяемый на основании акта, подготовленного государственным заказчиком и утвержденного Администрацией;

- источник финансового обеспечения расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства.

  - На основании решения о консервации Администрация совместно с государственным заказчиком проводит инвентаризацию выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства с целью зафиксировать фактическое состояние объекта капитального строительства, наличие проектной, рабочей документации, конструкций, материалов и оборудования, при этом:

- выполняются схемы и чертежи с описанием состояния объекта капитального строительства и указанием объемов выполненных работ;

- составляются ведомости, в которых указываются сведения:

а) о конструкциях, оборудовании и материалах, примененных (смонтированных) на объекте капитального строительства, в том числе о конструкциях, оборудовании и материалах, не использованных на объекте капитального строительства и подлежащих хранению;

- о наличии (отсутствии) исполнительной документации.

  - После принятия решения о консервации Администрация обеспечивает подготовку технической документации и утверждает ее.  Объем и содержание технической документации определяются заказчиком.

  - В состав работ по консервации объекта капитального строительства входят в том числе:

1) выполнение конструкций, в том числе временных, принимающих проектные нагрузки;

2) монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;

3)  освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;

4)  приведение технологического оборудования в безопасное состояние;

- отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта капитального строительства);

- принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта капитального строительства и на территорию строительной площадки.

  - Администрация в течение 10 календарных дней после принятия решения о консервации письменно уведомляет об этом орган, выдавший разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, а также орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если строительство (реконструкция) объекта капитального строительства подлежит государственному строительному надзору.

3.    Принятие решения о возобновлении строительства (реконструкции) законсервированного объекта капитального строительства

  - Проект решения о возобновлении строительства (реконструкции законсервированного объекта капитального строительства, а также об источнике финансового обеспечения расходов, связанных с приведением ранее законсервированного объекта капитального строительства в состояние, при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), подготавливается Администрацией на основании письменного уведомления государственного заказчика.

  - В случае возобновления строительства (реконструкции) на ранее законсервированном объекте капитального строительства государственный заказчик осуществляет:

- обследование технического состояния объекта капитального строительства, по результатам которого определяются необходимый объем и стоимость работ  по  восстановлению  утраченных  или  разрушенных за период консервации конструктивных элементов или деталей объекта капитального строительства;

- внесение (при необходимости) изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, с последующим проведением в отношении указанных изменений государственной экспертизы проектной документации и  государственной  экологической   экспертизы (если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы) либо подготовку новой проектной документации.

  - Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта капитального строительства принимается в форме правового акта Администрации, которым определяется в том числе источник финансового обеспечения расходов, связанных с завершением строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.

  - Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, принимается при наличии в отношении такого объекта капитального строительства управленческого решения, принятого в соответствии с абзацем вторым подпункта "а" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года № 1333 "О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства".

  - Администрация обязана заблаговременно,  но  не  позднее  чем за 7 рабочих дней до возобновления строительства (реконструкции) объекта  капитального  строительства,  направить  в  орган,  выдавший разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, уведомление о возобновлении строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.

- Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением консервации объекта капитального строительства

  - Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением консервации объекта капитального строительства, или расходов,  связанных с приведением такого объекта капитального строительства, ранее законсервированного, в состояние при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных государственному заказчику на цели,  связанные  с  осуществлением  капитальных вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

  - Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства, в отношении объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональный реестр незавершенных объектов капитального  строительства, осуществляется при наличии управленческого решения, предусмотренного подпунктом "а" пункта 1 постановления  Правительства  Российской  Федерации от 26 июля 2022 года № 1333 "О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы  Российской  Федерации  и  не  завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства".

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                                С.П. Беседина